task: adb-uninstall-before-install

created: 2026-08-20

updated: 2026-08-20 14:21

status: active

workflow: WF-FEATURE

priority: P2

# PLAN MASTER: Tùy chọn Gỡ cài đặt App trước khi Cài đặt (Uninstall Before Install)

File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước (mô tả đầy đủ, Handoff Payload, artifact chi tiết) nằm ở steps/STEP-[N.M]-[tên].md tương ứng — xem cột "Step file" bên dưới.

## Mô tả

Thêm 1 checkbox trên Dashboard (Index.cshtml) cho phép user chọn có muốn server chạy adb uninstall <package> trên thiết bị TRƯỚC KHI chạy adb install hay không. Mặc định tắt (giữ hành vi hiện tại: chỉ adb install -r). Khi bật, nếu package chưa cài trên thiết bị, lỗi uninstall được log warning và bỏ qua — không abort luồng install.

## Nguồn yêu cầu

Yêu cầu gốc: "Thêm option lựa chọn có ra lệnh gỡ cài đặt app trước khi update lại hay không trên view"

Workflow: WF-FEATURE — Yêu cầu tính năng mới (rút gọn: không UI/UX Designer; CÓ UX/UI Reviewer vì đổi UI Dashboard)

Agent chain: Product Manager → Business Analyst → Engineering Manager → Project Manager → Tech Lead → Senior Developer → Tech Lead (review) → UX/UI Reviewer → QA Engineer → QA Lead → DevOps Engineer → DevOps Lead

## Bước bị SKIP và lý do

| Bước WF-FEATURE gốc | Trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Bước 3 — UI/UX Designer | ⏭️ Skipped | Chỉ thêm 1 checkbox theo đúng pattern chk-auto-detect đã có (form-check form-switch), không phải màn hình/luồng mới — không cần thiết kế mockup/wireframe riêng |
| Bước 5 — CTO review kiến trúc | ⏭️ Skipped (có điều kiện) | Feature không thuộc dạng lớn/chiến lược; không đụng auth/payment/kiến trúc hệ thống. Tech Lead có thể escalate nếu đánh giá cần |
| Bước 9 — Junior Developer | ⏭️ Skipped | Mặc dù UI đơn giản, phần InstallCoordinator/AdbService đụng core install flow — EM quyết định tại bước 1.3 giao Senior để an toàn |
| Bước 10a — security-audit-stride | ⏭️ Skipped (có điều kiện) | Không đụng auth/payment/DB schema/dữ liệu nhạy cảm theo định nghĩa cứng — Tech Lead có thể tự chạy nếu thấy cần |

## Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước ⬜/🔄 PHẢI chạy tách session — LOCAL dùng Agent subagent, WEB dùng RemoteTrigger. Agent/trigger tự tạo/cập nhật step file riêng, commit+push, rồi cập nhật đúng 1 dòng status ở bảng dưới đây.

### Phase 1: Phân tích & Lên kế hoạch

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 1.1 | Viết PRD phạm vi hẹp: mục tiêu, AC tổng quan, non-goals | Product Manager | ✅ | steps/STEP-1.1-product-manager-prd.md | 2026-08-20 13:47 |
| 1.2 | Chi tiết hóa AC theo Given/When/Then, user story | Business Analyst | ✅ | steps/STEP-1.2-business-analyst-ac.md | 2026-08-20 13:51 |
| 1.3 | Estimate resource, quyết định priority P2, phân bổ team (confirm Senior Dev) | Engineering Manager | ✅ | steps/STEP-1.3-engineering-manager-estimate.md | 2026-08-20 13:55 |
| 1.4 | Lên task board, sprint plan cho feature này | Project Manager | ✅ | steps/STEP-1.4-project-manager-sprint.md | 2026-08-20 13:58 |

### Phase 2: Thiết kế kỹ thuật

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 2.1 | Viết TDD: chốt field UninstallBeforeInstall, vị trí checkbox UI, thứ tự gọi trong DoInstallAsync, SignalR progress bước mới, quyết định lưu DB Settings | Tech Lead | ✅ | steps/STEP-2.1-tech-lead-tdd.md | 2026-08-20 14:05 |

### Phase 3: Phát triển

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 3.1 | Code: UninstallApkAsync trong AdbService/IAdbService, field UninstallBeforeInstall trong InstallRequest, logic uninstall-then-install trong DoInstallAsync, checkbox UI + JS | Senior Developer | ✅ | steps/STEP-3.1-senior-developer-code.md | 2026-08-20 14:17 |
| 3.2 | Code review, quyết định merge | Tech Lead | ✅ | steps/STEP-3.2-tech-lead-review.md | 2026-08-20 14:21 |
| 3.3 | Chạy app thật, chụp screenshot checkbox mới trên Dashboard, đánh giá C1–C7 | UX/UI Reviewer | ⬜ | steps/STEP-3.3-uxr-review.md | - |

### Phase 4: Kiểm thử & Deploy

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 4.1 | Viết test plan, thực thi test case (checkbox on/off, uninstall graceful khi package chưa cài) | QA Engineer | ⬜ | steps/STEP-4.1-qa-engineer-test.md | - |
| 4.2 | Sign-off chất lượng (P2 — bắt buộc QA Lead) | QA Lead | ⬜ | steps/STEP-4.2-qa-lead-signoff.md | - |
| 4.3 | Deploy lên môi trường tương ứng | DevOps Engineer | ⬜ | steps/STEP-4.3-devops-engineer-deploy.md | - |
| 4.4 | Approve staging, verify smoke test, approve + deploy production | DevOps Lead | ⬜ | steps/STEP-4.4-devops-lead-approve.md | - |

## Artifacts dự kiến (tổng)

[ ] docs/prd/PRD-adb-uninstall-before-install.md

[ ] docs/user-stories/US-adb-uninstall-before-install.md

[ ] docs/planning/RESOURCE-adb-uninstall-before-install.md

[ ] docs/planning/SPRINT-adb-uninstall-before-install.md

[ ] docs/tech-design/TDD-adb-uninstall-before-install.md

[ ] src/KztekAdbPublishTool.Web/Services/IAdbService.cs (thêm UninstallApkAsync)

[ ] src/KztekAdbPublishTool.Web/Services/AdbService.cs (thêm UninstallApkAsync)

[ ] src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/InstallEndpoints.cs (thêm field UninstallBeforeInstall trong InstallRequest)

[ ] src/KztekAdbPublishTool.Web/Services/InstallCoordinator.cs (logic uninstall-before-install trong DoInstallAsync)

[ ] src/KztekAdbPublishTool.Web/Pages/Index.cshtml (thêm checkbox chk-uninstall-before-install)

[ ] src/KztekAdbPublishTool.Web/wwwroot/js/dashboard.js (truyền flag uninstallBeforeInstall qua apiPost)

[ ] docs/ux-review/UX-REVIEW-adb-uninstall-before-install.md

[ ] docs/test-plans/TEST-PLAN-adb-uninstall-before-install.md

[ ] docs/test-cases/TC-adb-uninstall-before-install.md

[ ] docs/devops/DEPLOY-adb-uninstall-before-install.md

## Blockers

Không có

## Quyết định / Ghi chú tổng

UninstallApkAsync: nếu package chưa cài trên thiết bị, adb trả exit code khác 0 (vd: Failure [DELETE_FAILED_INTERNAL_ERROR]) — KHÔNG abort luồng install, chỉ log warning và tiếp tục. Tech Lead chốt xử lý lỗi chi tiết trong TDD (2.1).

Checkbox UI dùng đúng pattern form-check form-switch như chk-auto-detect đã có — Tech Lead chốt vị trí cụ thể trong TDD (2.1).

Trạng thái checkbox lưu DB Settings: Tech Lead quyết định cuối trong TDD (2.1) — đề xuất CÓ để nhất quán với PackageName/ApkPath.

SignalR progress khi flag bật: thêm bước "Đang gỡ cài đặt..." (trước các bước tiến độ hiện tại) để UX nhất quán.

Senior Developer được chọn thay vì Junior vì đụng core install flow InstallCoordinator/AdbService.

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Cập nhật | Agent |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ------- |
| 2026-08-20 | Plan tạo mới | task-planner |
| 2026-08-20 13:47 | Bước 1.1 Done — PRD tạo tại docs/prd/PRD-adb-uninstall-before-install.md, commit ece966f | Product Manager |
| 2026-08-20 13:51 | Bước 1.2 Done — US tạo tại docs/user-stories/US-adb-uninstall-before-install.md (5 US, 13 scenario), commit 2f5b1e0 | Business Analyst |
| 2026-08-20 13:55 | Bước 1.3 Done — RESOURCE tạo tại docs/planning/RESOURCE-adb-uninstall-before-install.md (Priority P2, Senior Dev, estimate 10–13h), commit 92dd32d | Engineering Manager |
| 2026-08-20 13:58 | Bước 1.4 Done — SPRINT tạo tại docs/planning/SPRINT-adb-uninstall-before-install.md (8 task T-2.1→T-4.4, tất cả Todo), commit 4435cd0. Phase 1 hoàn thành. | Project Manager |
| 2026-08-20 14:05 | Bước 2.1 Done — TDD tạo tại docs/tech-design/TDD-adb-uninstall-before-install.md (+ DOCX). Chốt 3 quyết định: D1 lưu DB Settings key UninstallBeforeInstall ("true"/"false", load qua bool.TryParse fallback false); D2 LUÔN graceful — mọi lỗi uninstall log WARNING và tiếp tục install (dùng Success && StdOut.Contains("Success") chọn message SignalR, không dùng để quyết abort); D3 MDM lock cũng graceful-skip (không rẽ nhánh riêng). Signature UninstallApkAsync KHÔNG vào IAdbService; percent SignalR shift 0/15/25/40/55/70/85/100 khi flag BẬT, giữ nguyên 0/20/40/60/80/100 khi TẮT. Commit 338d895 (local, chưa push). Phase 2 hoàn thành. | Tech Lead |
| 2026-08-20 14:17 | Bước 3.1 Done — Code implement đầy đủ 7 file (AdbService+UninstallApkAsync, InstallCoordinator+shift-percent, InstallEndpoints+field, DeviceEndpoints+endpoint-settings, Index.cshtml.cs+property, Index.cshtml+checkbox, dashboard.js+3-handlers). 12 unit tests mới (UninstallBeforeInstallTests.cs). Build 0 error. Test 97/97 pass. CODE-GRAPH.md+.docx cập nhật. Commit c0565c3 (local, chưa push). | Senior Developer |
| 2026-08-20 14:21 | Bước 3.2 Done — Tech Lead APPROVE commit c0565c3. Review 7/7 mục pass (correctness, backward-compat percent 0/20/40/60/80/100 khi flag TẮT, QueueInstalls signature 1 callsite duy nhất, UI checkbox đúng vị trí hàng 3 toolbar, JS payload 3 handler đúng endpoint mới, test coverage 12 test đủ 2 case classify mấu chốt, verify Docker SDK 97/97 pass). Không REQUEST CHANGES. Không có commit sửa mới — commit c0565c3 giữ nguyên. | Tech Lead |

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped

Cách đọc nhanh: đọc MASTER trước → nếu cần chi tiết bước cụ thể mới mở step file tương ứng.