step: 3.2

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: tech-lead

status: done

completed_at: 2026-08-20 14:21

deps: [3.1]

# STEP 3.2 — Code Review và Quyết định Merge

## Input nhận

Commit c0565c3 (local, chưa push) sửa 7 file source + 1 file test mới + CODE-GRAPH cập nhật

TDD: docs/tech-design/TDD-adb-uninstall-before-install.md

Handoff Payload từ STEP-3.1: do_not_redo (KHÔNG thêm UninstallApkAsync vào IAdbService; giữ percent flag TẮT 0/20/40/60/80/100); watch_out (build phải qua Docker SDK container; classify dùng Success && StdOut.Contains("Success"), không dùng exit code đơn thuần); next_inputs (commit c0565c3 với 7 file + test file UninstallBeforeInstallTests.cs)

## Nhiệm vụ

Review toàn bộ diff commit c0565c3 đối chiếu TDD; verify lại build + test bằng Docker SDK container; quyết định APPROVE hoặc REQUEST CHANGES.

## Definition of Done

[x] Review checklist đầy đủ: correctness, error handling graceful, test coverage, UI/style, JS payload

[x] Build verify: build sạch, tất cả test pass sau review (tự chạy Docker SDK)

[x] Quyết định APPROVE được ghi rõ trong step file

[x] Không tạo commit merge riêng — nhánh làm việc là docker-deploy, không có feature branch, code đã sẵn sàng đi tiếp UXR + QA

[x] Cập nhật step file này + PLAN-MASTER.md status → ✅

## Đã làm

### Review checklist 7 mục — kết quả từng mục

| # | Mục | Kết quả | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | ----- | --------- | ---------- |
| 1 | Correctness — logic uninstall-before-install | ✅ PASS | AdbService.UninstallApkAsync chuẩn TDD (timeout 30s, không dùng -k/--user 0). InstallCoordinator.DoInstallAsync: block uninstall đặt TRƯỚC luồng install cũ, sau timeout setup — đúng thứ tự. Chỉ chạy khi uninstallBeforeInstall && !IsNullOrWhiteSpace(packageName) — đúng EC2. Graceful error handling D2/D3: cả nhánh real-success và fail đều gửi SignalR 15% + tiếp tục install, không abort. Log warning kèm nguyên StdOut/StdErr đúng format TDD §D2. Classify logic result.Success && StdOut.Contains("Success", OrdinalIgnoreCase) — đúng watch_out. |
| 2 | Backward-compat percent khi flag TẮT | ✅ PASS | pList=0, pInstall=20, pVerify=40, pVersion=60, pLaunch=80 khi flag TẮT — đúng 5/5 mốc gốc. 100% cuối (FinishWithStatus) không đổi. Chuỗi 0/20/40/60/80/100 giữ NGUYÊN — không bị lệch. |
| 3 | QueueInstalls signature | ✅ PASS | Param bool uninstallBeforeInstall KHÔNG có default value (khớp TDD "bắt caller khai báo rõ"). Grep QueueInstalls( toàn repo: chỉ 1 định nghĩa (InstallCoordinator.cs:51) + 1 callsite (InstallEndpoints.cs:60 đã sửa) — KHÔNG sót callsite nào. |
| 4 | UI/style checkbox | ✅ PASS | Đặt ở hàng 3 toolbar (comment <!-- Hàng 3: Network scan + Refresh + Auto-detect --> dòng 64), ngay sau chk-auto-detect (dòng 80/81) → chk-uninstall-before-install (dòng 87+). Dùng đúng pattern col-auto ms-2 + form-check form-switch mb-0 khớp chk-auto-detect. Label rõ "Gỡ cài đặt app trước khi cài". checked attribute conditional theo Model.UninstallBeforeInstall. |
| 5 | JS payload | ✅ PASS | btn-install-selected (dòng ~492) và btn-install-all (dòng ~516) đều đọc $id('chk-uninstall-before-install')?.checked === true (an toàn với null) và truyền đúng uninstallBeforeInstall. Change handler chkUninstall (dòng ~449) gọi đúng endpoint mới POST /api/settings/uninstall-before-install với body { enabled: chkUninstall.checked }. |
| 6 | Test coverage ≥2 case classify | ✅ PASS | 12 test trong UninstallBeforeInstallTests.cs — 5 test classify (real success + failure exit 0 stdout "Failure" + failure exit 1 + timeout exit -1 + case-insensitive "success"), 2 test InstallRequest (default false + set true), 5 test endpoint DTO + IndexModel.OnGet parse. Test có meaningful assertion — không giả để qua coverage. Case Classify_ExitCode0_StdOutContainsFailure_IsNotRealSuccess chính là watch_out mấu chốt. |
| 7 | Build + test verify lại (Docker SDK) | ✅ PASS | docker run --rm -v $(pwd):/src -w /src mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0-jammy dotnet test tests/KztekAdbPublishTool.Web.Tests/KztekAdbPublishTool.Web.Tests.csproj → Passed! - Failed: 0, Passed: 97, Skipped: 0, Total: 97, Duration: 222 ms. Build sạch (Restored 7.02s, không warning). Trùng khớp báo cáo Senior Dev. |

### Rủi ro bảo mật (đánh giá thêm)

Endpoint POST /api/settings/uninstall-before-install: nhận bool Enabled, type-safe, không có SQL injection risk (dùng SetSetting param binding). Không có auth — nhưng trùng pattern các endpoint settings hiện có (/api/settings/package, /api/settings/polling); toàn app không có auth (tool nội bộ single-tenant Docker LAN). Không phải regression bảo mật.

Feature không đụng auth/payment/DB schema/dữ liệu nhạy cảm → KHÔNG kích hoạt security-audit-stride (đúng theo CLAUDE.md §4 WF-FEATURE Bước 10a — có điều kiện).

## Artifact

Không tạo file mới. Chỉ cập nhật step file (chính file này) và PLAN-MASTER.md.

Không có REQUEST CHANGES → không có commit code sửa mới. Commit code giữ nguyên c0565c3.

## Quyết định quan trọng

APPROVE commit c0565c3. Code sẵn sàng đi tiếp Bước 3.3 (UX/UI Reviewer) và Phase 4 (QA + DevOps).

Lý do: 7/7 mục review pass; verify build/test độc lập trên Docker SDK khớp báo cáo Senior Dev (97/97 pass, 0 fail); không phát hiện regression backward-compat; không có rủi ro bảo mật ngoài baseline hiện tại.

Không merge branch riêng: plan này đang làm trực tiếp trên nhánh docker-deploy (theo tiền lệ các bước trước), không có feature branch nên không có PR merge tách rời. Commit c0565c3 giữ nguyên trên nhánh docker-deploy local.

## Handoff Payload — bước sau đọc phần này (chỉ phần này, không cần đọc "Đã làm")

do_not_redo: KHÔNG review lại logic backend/JS (đã APPROVE 7 mục ở Bước 3.2). KHÔNG chạy lại dotnet test (đã verify 97/97 pass qua Docker SDK). KHÔNG tạo PR merge branch riêng (plan làm trực tiếp trên docker-deploy, không có feature branch).

watch_out: Bước 3.3 (UX/UI Reviewer) chạy app THẬT (Dashboard trên trình duyệt) — không phải chỉ review code. Cần khởi động app qua Docker (docker-compose up từ root repo) hoặc dotnet run từ src/KztekAdbPublishTool.Web; port mặc định theo appsettings.json (thường 8080 khi qua docker-compose, hoặc 5000/5001 khi dotnet run local). Kiểm tra kỹ Dashboard / — checkbox mới chk-uninstall-before-install nằm ở hàng 3 toolbar SAU chk-auto-detect. Đánh giá C1–C7 tập trung vào: (a) checkbox có visible/tap-target đủ 44px?; (b) label "Gỡ cài đặt app trước khi cài" có rõ nghĩa cho user không am hiểu kỹ thuật không?; (c) persist state sau F5 (test bằng cách bật → refresh page → kiểm tra checked); (d) khi bật + click Install, có thấy 2 progress message mới ("Đang gỡ cài đặt..." / "Đã gỡ cài đặt" hoặc "Bỏ qua gỡ") trước 6 message cũ không?; (e) khi tắt, luồng install có giữ nguyên 6 message cũ với percent 0/20/40/60/80/100 không?.

next_inputs: Commit c0565c3 trên nhánh docker-deploy (local, chưa push). File UI: src/KztekAdbPublishTool.Web/Pages/Index.cshtml (checkbox dòng ~82-91), wwwroot/js/dashboard.js (3 handler đã kiểm tra). Endpoint test: POST /api/settings/uninstall-before-install với body {"enabled":true}. Không cần thiết bị Android thật để đánh giá UI/UX cơ bản; nếu có thiết bị test thì đánh giá thêm hành vi thực tế của progress message khi flag BẬT/TẮT.

## Commit

Hash: c0565c3 (không đổi — review APPROVE, không sửa code)

Đã push: không (giữ nguyên trạng thái local như Bước 3.1)

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped