# PRD: API Kết Nối Thiết Bị theo IP và Kiểm Tra Trạng Thái Kết Nối ADB

## Tổng quan

Vấn đề: KztekAdbPublishTool.Web hiện chưa cung cấp endpoint HTTP cho phép client bên ngoài (1) kết nối một thiết bị Android qua địa chỉ IP:port và (2) truy vấn trạng thái kết nối ADB của một thiết bị cụ thể theo serial. Hai tác vụ này hiện phải thực hiện thủ công qua UI nội bộ hoặc lệnh ADB trực tiếp, gây khó khăn cho hệ thống tự động hóa cần orchestrate nhiều thiết bị.

Đối tượng: Hệ thống tự động hóa (CI/CD pipeline, script triển khai, orchestrator nội bộ) hoặc operator kỹ thuật cần thêm thiết bị vào pool và kiểm tra trạng thái kết nối từ xa mà không cần truy cập UI.

Giá trị: Cho phép tự động hóa end-to-end quy trình: thêm thiết bị → kết nối → kiểm tra online → thực hiện publish/launch APK. Tái sử dụng AdbService.ConnectAsync và DeviceState đã được kiểm chứng, không phát sinh code ADB mới.

## Goals

1.	Cung cấp 1 endpoint HTTP để client kết nối thiết bị Android qua IP:port — thực hiện đồng thời "thêm vào danh sách theo dõi" và "kết nối ADB" trong 1 lần gọi.

2.	Cung cấp 1 endpoint HTTP để client truy vấn trạng thái kết nối (Online / Offline / NotFound) của 1 thiết bị cụ thể theo serial — đọc từ cache DeviceState, không gọi ADB trực tiếp.

3.	Bảo vệ cả 2 endpoint bằng API key tĩnh qua header x-api-key — tái sử dụng đúng ApiKeyEndpointFilter + config LaunchApp:ApiKey đã có, không tạo cơ chế auth mới.

4.	Tách biệt 2 endpoint public mới (/api/devices/connect-by-ip, /api/devices/{serial}/status) khỏi endpoint nội bộ hiện có (/api/devices/connect) — không conflict, không ảnh hưởng route cũ.

## Non-goals (phiên bản này)

Không có thay đổi UI/giao diện — API backend thuần túy.

Không áp dụng filter auth cho các route cũ (/api/install, /api/launch-app (đã tự có auth riêng), /api/devices/connect nội bộ) — giữ nguyên trạng thái hiện tại.

Không có multi-key / key rotation — chỉ 1 key tĩnh đọc từ config.

Không có endpoint quản lý danh sách nhiều thiết bị cùng lúc — mỗi API xử lý 1 thiết bị/lần.

Không gọi ADB trực tiếp trong endpoint kiểm tra trạng thái — chỉ đọc DeviceState cache từ DevicePollWorker.

Không có audit log / request log chi tiết trong phiên bản này.

Không có rate limiting hay throttle trong phiên bản này.

Không tạo section config mới hay API key mới — tái dùng nguyên trạng LaunchApp:ApiKey.

## Scope

Trong scope:

| Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Endpoint 1 | POST /api/devices/connect-by-ip |
| Input endpoint 1 | ip (bắt buộc, string), port (tùy chọn, integer, mặc định 5555) |
| Cơ chế endpoint 1 | Gọi AdbService.ConnectAsync(ip, port, ct) — kết nối + đưa vào danh sách theo dõi |
| Output endpoint 1 | JSON trạng thái: thành công (serial thiết bị nếu có) hoặc thất bại kèm thông tin lỗi từ ADB |
| Endpoint 2 | GET /api/devices/{serial}/status |
| Input endpoint 2 | serial (route param, string) |
| Cơ chế endpoint 2 | Đọc DeviceState từ cache (đồng bộ bởi DevicePollWorker) — không gọi lệnh ADB trực tiếp |
| Output endpoint 2 | JSON với trường status: "Online" / "Offline" / "NotFound" |
| Auth (cả 2 endpoint) | Header x-api-key khớp LaunchApp:ApiKey trong config; trả 401 nếu thiếu/sai key |
| Config | Tái dùng key đã có ở appsettings.json, override bằng biến môi trường LaunchApp__ApiKey |

Ngoài scope: Xem Non-goals.

## User Story (sơ lược)

"Là hệ thống CI/CD, sau khi chuẩn bị môi trường test, tôi muốn (1) gọi 1 HTTP endpoint để kết nối thiết bị Android theo IP mà không cần thao tác thủ công trên UI, và (2) gọi 1 HTTP endpoint khác để xác nhận thiết bị đó đang online trước khi tiến hành install/launch APK."

Chi tiết Given/When/Then và Acceptance Criteria kỹ thuật do Business Analyst viết ở bước tiếp theo (STEP-1.2).

## Acceptance Criteria (mức cao)

### API 1 — `POST /api/devices/connect-by-ip`

[ ] AC1 — Gọi endpoint với x-api-key đúng, ip hợp lệ (thiết bị đang lắng nghe ADB) → trả HTTP 200, thiết bị được kết nối và xuất hiện trong danh sách thiết bị theo dõi.

[ ] AC2 — Gọi endpoint với ip hợp lệ nhưng không truyền port → server tự dùng port = 5555, hành vi giống truyền port: 5555 tường minh.

[ ] AC3 — Gọi endpoint với x-api-key sai hoặc thiếu → trả HTTP 401, không thực thi lệnh ADB.

[ ] AC4 — Gọi endpoint với ip không thể kết nối (timeout/refused) → trả lỗi ADB tường minh, HTTP 422 hoặc 200 kèm trạng thái thất bại.

[ ] AC5 — Gọi endpoint thiếu trường ip bắt buộc → trả HTTP 400 với thông báo validation rõ ràng.

### API 2 — `GET /api/devices/{serial}/status`

[ ] AC6 — Gọi endpoint với x-api-key đúng, serial tồn tại trong danh sách và đang online → trả HTTP 200, status: "Online".

[ ] AC7 — Gọi endpoint với serial tồn tại nhưng đang offline → trả HTTP 200, status: "Offline".

[ ] AC8 — Gọi endpoint với serial không tồn tại trong danh sách theo dõi → trả HTTP 404 hoặc HTTP 200 với status: "NotFound" (Tech Lead quyết định ở TDD).

[ ] AC9 — Gọi endpoint với x-api-key sai hoặc thiếu → trả HTTP 401.

### Chung

[ ] AC10 — Các route cũ (/api/install, /api/launch-app, /api/devices/connect nội bộ) hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi 2 endpoint mới.

[ ] AC11 — API key có thể override bằng biến môi trường LaunchApp__ApiKey mà không cần rebuild image.

## Metric đo lường thành công

| Metric | Mục tiêu | Cách đo |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Tỉ lệ kết nối thành công (khi thiết bị thực sự online, ADB bật) | ≥ 90% | Log ExitCode == 0 từ AdbCommandResult tại endpoint 1 |
| Latency P95 endpoint connect-by-ip | ≤ 10 giây | Đo từ request nhận đến response (bao gồm thời gian ADB connect) |
| Latency P95 endpoint status | ≤ 200 ms | Đọc cache DeviceState — không gọi ADB, phải nhanh |
| Tỉ lệ 401 đúng khi key sai | 100% | Test case auth cả 2 endpoint |
| Không có regression trên route cũ | 0 lỗi mới | Smoke test /api/install, /api/launch-app sau khi deploy |

## Rủi ro / Câu hỏi mở

| # | Rủi ro / Câu hỏi | Mức độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | DeviceState cache cũ — nếu DevicePollWorker poll chậm, trạng thái trả về có thể lệch thực tế | Trung bình | Chấp nhận được (eventual consistency); Tech Lead xác nhận chu kỳ poll và ghi vào TDD |
| R2 | Gọi connect-by-ip nhiều lần cho cùng IP — hành vi AdbService.ConnectAsync khi thiết bị đã connected | Thấp | Tech Lead cần kiểm tra và document hành vi idempotent hay không ở TDD |
| R3 | Port 5555 đang bị block bởi firewall/NAT trên môi trường production | Thấp | Ngoài scope server; document yêu cầu network trong TDD |
| Q1 | HTTP 404 hay HTTP 200 + status: "NotFound" cho serial không tồn tại (AC8)? | — | Giao Tech Lead quyết định ở TDD (STEP-2.1); recommendation: 404 rõ ràng hơn về mặt RESTful |
| Q2 | AdbService.ConnectAsync trả về serial của thiết bị sau khi kết nối không? Nếu có — nên trả về trong response endpoint 1 để client tự lưu serial | — | Tech Lead xác nhận ở TDD; nếu có → đưa vào response giúp client gọi API 2 ngay sau đó |