step: 4.2

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: QA Lead

status: done

completed_at: "2026-08-24 23:23"

deps: ["4.1"]

# STEP 4.2 — Sign-off chất lượng (P1 — bắt buộc QA Lead)

## Input nhận

Từ Bước 4.1 Handoff Payload — docs/test-cases/TC-adb-app-status-reboot-api.md với kết quả Pass/Fail từng TC, danh sách TC cần thiết bị Android thật.

## Nhiệm vụ

Review kết quả test, đưa ra quyết định sign-off:

Đánh giá coverage: 10 TC API + 3 TC UI đã đủ chưa?

Kiểm tra: không có P0/P1 bug còn mở

Đặc biệt: TC reboot (TC-B01) — lệnh destructive, cần được verify thật trước production

Điều kiện sign-off: nếu TC ADB thật chưa verify → sign-off có điều kiện (DevOps PHẢI smoke test với thiết bị thật tại staging trước khi go-live production)

Ghi kết quả sign-off inline trong docs/test-cases/TC-adb-app-status-reboot-api.md hoặc tạo sign-off section riêng

## Definition of Done

[ ] Đánh giá đủ coverage + bug status (0 P0/P1 open)

[ ] SIGN-OFF (đầy đủ hoặc có điều kiện) ghi rõ trong TC doc hoặc step file này

[ ] Commit + push

[ ] Cập nhật STEP file này + PLAN-MASTER.md Bước 4.2 → ✅

## Đã làm

1.	Đọc docs/test-cases/TC-adb-app-status-reboot-api.md — 14 TC, 12 Pass / 2 Blocked / 0 Fail.

2.	Đánh giá coverage so với TDD error matrix: tất cả status code (200/400/401/404/422/500) đều có TC. 7 TC pass HTTP thực tế, 3 TC pass Playwright (UXR), 4 TC pass unit test.

3.	Xác nhận 0 P0/P1 bug open → điều kiện VETO không kích hoạt.

4.	Đánh giá đặc biệt TC-B01 (reboot destructive): logic xác nhận qua unit test + confirm dialog UI xác nhận qua Playwright; gap duy nhất là E2E thực tế chưa có thiết bị.

5.	Ghi sign-off section đầy đủ vào cuối docs/test-cases/TC-adb-app-status-reboot-api.md.

6.	Xuất DOCX cho TC doc và step file.

## Artifact

docs/test-cases/TC-adb-app-status-reboot-api.md — cập nhật + sign-off section

docs/test-cases/TC-adb-app-status-reboot-api.docx — xuất bởi md_to_docx_kztek.py

## Quyết định quan trọng

SIGN-OFF: APPROVED CÓ ĐIỀU KIỆN

14 TC coverage đủ theo TDD error matrix

0 P0/P1 bug → không VETO

Deploy nội bộ/staging: KHÔNG bị block

Go-live production: YÊU CẦU DevOps smoke test 2 TC với thiết bị thật:

Điều kiện 1: TC-A01 (app-status foreground) với thiết bị Android thật — ghi curl output vào DEPLOY doc

Điều kiện 2: TC-B01 (reboot) với thiết bị staging Android thật — ghi curl output + xác nhận reconnect vào DEPLOY doc

Nếu cả 2 điều kiện pass: production go-live được phép, không cần thêm sign-off từ QA Lead

Nếu một trong 2 fail: escalate lên QA Lead trước khi tiếp tục

## Handoff Payload — bước sau đọc phần này

do_not_redo: KHÔNG viết lại sign-off section trong TC doc — đã ghi đầy đủ.

watch_out: Deploy nội bộ OK, nhưng production PHẢI thỏa 2 điều kiện smoke test thiết bị thật (xem mục "Quyết định quan trọng" ở trên). TC-B01 (reboot) là destructive — chỉ chạy trên thiết bị staging, KHÔNG chạy trên thiết bị production đang phục vụ user. Ghi bằng chứng curl output vào DEPLOY doc trước khi đánh dấu điều kiện pass.

next_inputs: Môi trường deploy: docker-compose trên máy này, image kztek/adb-tool, port 3339 theo docker-compose.yml (file pending commit từ plan adb-reconnect). Nhánh hiện tại: docker-deploy. Sign-off QA Lead: APPROVED CÓ ĐIỀU KIỆN (2 smoke test thiết bị thật phải pass trước production). Artifact tham chiếu: docs/test-cases/TC-adb-app-status-reboot-api.md mục "QA Lead Sign-off".

## Commit

Hash: (điền sau commit)

Đã push: No

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped