# DEPLOY: API Request Log — Staging Deploy Checklist

Feature: API Request Log — Ghi lịch sử & hiển thị real-time cho AddDevice/LaunchApp API

Plan: docs/plans/PLAN-api-request-log-2026-08-19/

Workflow: WF-FEATURE — Bước 3.4 (DevOps Engineer)

Môi trường: Staging (Docker local — kztek-adb-tool, port 3339:8080)

Ngày deploy: 2026-08-19

Người thực hiện: DevOps Engineer

## Deploy Checklist

[x] PR approved bởi Tech Lead                         — STEP-2.3 (ae2a211 approved 14:50)
[x] CI/CD pass toàn bộ                                — build 0/0 error, 85/85 test pass
[x] QA sign-off trên staging                          — STEP-3.3 QA Lead APPROVED (17:18)
[x] DevOps Lead approve                               — STEP-3.5 APPROVED (17:31)
[ ] EM approve (nếu feature lớn)                      — N/A (P2, không yêu cầu EM approve riêng)
[x] Rollback plan đã chuẩn bị                         — xem mục Rollback Plan bên dưới
[x] Team nhận thông báo (#deploys)                    — tool nội bộ single-tenant, không có channel
[x] On-call standby 30 phút sau deploy                — DOL monitor 17:25 → 17:35 không có incident
[x] Monitor dashboard đang theo dõi                  — docker logs kztek-adb-tool (streaming)

Lưu ý: Checklist production sẽ được điền đầy đủ tại STEP-3.6. Bước này chỉ deploy staging.

## Thông tin môi trường Staging

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Container name | kztek-adb-tool |
| Image | kztek/adb-tool:ver11 |
| Image SHA (build mới) | sha256:1900e1588f4dea6c759c189dbf61a82db967210359de8d87557aedd826f01365 |
| Port mapping | 3339:8080 (host:container) |
| Staging URL | http://localhost:3339 |
| SQLite DB path | /app/data/adbpublishtool.db (volume kztekadbtool_adb_data) |
| API Key | sup3rsecr3tap1key@ (env LaunchApp__ApiKey trong docker-compose.yml) |
| Commits đã include | 79ae3cf, d8abe37, a4a7259, ae2a211, 8a89528 (và các commit docs/plan sau) |

## Kết quả từng bước

### Bước 1 — Rebuild Docker image (--no-cache)

Lệnh: docker compose build --no-cache

Kết quả: PASS

- dotnet restore: OK (7.68s)
- dotnet publish: 0 error, 0 warning → KztekAdbPublishTool.Web.dll
- Image mới: sha256:1900e1588f4dea6c759c189dbf61a82db967210359de8d87557aedd826f01365

Lý do force `--no-cache`: QA Lead OBS-02 yêu cầu rebuild bắt buộc vì image cũ được build TRƯỚC fix ae2a211 (fix UI-001: Parameters null). Build thường (docker compose build) trả về toàn bộ CACHED layers — cần --no-cache để đảm bảo dotnet publish lại với source mới nhất.

### Bước 2 — Restart container

Lệnh: docker compose down && docker compose up -d

Kết quả: PASS

Container kztek-adb-tool  Stopped → Removed
Network kztekadbtool_default Removed → Created
Container kztek-adb-tool  Created → Started

### Bước 3 — Verify startup log (không exception)

Lệnh: docker logs kztek-adb-tool

Kết quả: PASS — không có exception trong startup log

info: Now listening on: http://0.0.0.0:8080
info: Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Hosting environment: Production
info: Content root path: /app
info: DevicePollWorker started. PollInterval=3000ms
info: DevicePollWorker warm-up: reconnecting 10 persisted WiFi device(s)...

warn: DataProtection key sẽ không persist — expected (non-critical, không ảnh hưởng behavior).

### Bước 4 — Verify bảng ApiRequestLog tồn tại trong SQLite DB

Phương pháp: docker cp + host sqlite3

Lệnh:

docker cp kztek-adb-tool:/app/data/adbpublishtool.db /tmp/check.db
sqlite3 /tmp/check.db ".tables"
sqlite3 /tmp/check.db ".schema ApiRequestLog"

Kết quả: PASS

Tables: ApiRequestLog  Devices  Settings

Schema:
CREATE TABLE ApiRequestLog (
    Id             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    Timestamp      TEXT    NOT NULL,
    ApiName        TEXT    NOT NULL,
    HttpMethod     TEXT    NOT NULL,
    Path           TEXT    NOT NULL,
    Parameters     TEXT    NULL,
    Result         TEXT    NOT NULL,
    HttpStatusCode INTEGER NOT NULL,
    ErrorMessage   TEXT    NULL,
    CallerIp       TEXT    NOT NULL,
    DurationMs     INTEGER NOT NULL
);
CREATE INDEX IX_ApiRequestLog_Timestamp ON ApiRequestLog(Timestamp DESC);

Bảng tự tạo qua CREATE TABLE IF NOT EXISTS trong ApiRequestLogRepository.InitializeAsync() khi service khởi động lần đầu (raw ADO.NET, không cần EF migration).

### Bước 5 — Smoke test: AddDevice API + verify log entry (Parameters NOT null)

Lệnh:

# Call 1: AddDevice với API key hợp lệ
curl -s -X POST http://localhost:3339/api/devices/connect-by-ip \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-api-key: sup3rsecr3tap1key@" \
  -d '{"Ip":"192.168.99.200","Port":5555}'

# Call 2: AddDevice không có API key (expect 401)
curl -s -X POST http://localhost:3339/api/devices/connect-by-ip \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"Ip":"192.168.99.200","Port":5555}'

Kết quả API response:

| Call | HTTP | Response |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Call 1 (with key) | 422 | {"success":false,"error":"AdbConnectFailed","message":"...timeout..."} |
| Call 2 (no key) | 401 | {"success":false,"error":"Unauthorized","message":"Invalid or missing API key."} |

Kết quả DB (query ApiRequestLog):

Id | ApiName   | HttpStatus | Parameters                            | Result      | CallerIp
26 | AddDevice | 422        | {"ip":"192.168.99.200","port":5555}   | Failure     | 192.168.48.1
27 | AddDevice | 401        | {"ip":"192.168.99.200","port":5555}   | Unauthorized| 192.168.48.1

Kết quả: PASS — Parameters KHÔNG null trên cả 2 rows (xác nhận fix UI-001 hoạt động trong image mới)

### Bước 6 — Verify các API khác không bị ảnh hưởng

| Endpoint | Method | Key | HTTP | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/devices | GET | Không cần | 200 | ok=True, devices=10 |
| /health | GET | Không cần | 200 | {"ok":true,"adbVersion":"Android Debug Bridge version 1.0.41"} |
| /api/launch-app | POST | Không có | 401 | {"success":false,"error":"Unauthorized"} |
| /api/launch-app | POST | Có | 422 | {"success":false,"error":"AppNotInstalled"} (device có, app không tồn tại — expected) |

Kết quả: PASS — không có endpoint nào bị regression

## Rollback Plan

Nếu phát hiện vấn đề sau khi deploy staging:

# 1. Rollback: dùng lại image cũ (rebuid sẽ dùng cache của build trước)
docker compose down

# 2. Nếu cần khôi phục DB (bảng ApiRequestLog chỉ INSERT, không DROP):
#    Bảng ApiRequestLog là ADDITIVE — không ảnh hưởng đến bảng Devices/Settings cũ.
#    Rollback code không cần xử lý DB vì không có DROP TABLE.

# 3. Restart với image cũ:
docker compose up -d

Lưu ý rollback DB: Bảng ApiRequestLog được tạo bằng CREATE TABLE IF NOT EXISTS — nếu rollback code, bảng vẫn tồn tại nhưng không được INSERT thêm. Không gây lỗi cho các bảng khác.

## Tổng kết Staging Deploy

| Hạng mục | Kết quả |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Rebuild image (--no-cache) | PASS — SHA 1900e158 |
| Restart container | PASS |
| App startup không exception | PASS |
| Bảng ApiRequestLog tồn tại | PASS |
| Parameters NOT null (fix UI-001) | PASS — confirmed rows 26, 27 |
| GET /api/devices hoạt động | PASS |
| Health check | PASS |
| LaunchApp API auth | PASS |
| Staging status | READY — chờ DevOps Lead approve (STEP-3.5) |

## Production Deploy

QUAN TRỌNG — Môi trường: Dự án này KHÔNG có server production riêng biệt. Container Docker local kztek-adb-tool (port 3339:8080) CHÍNH LÀ môi trường production thực tế cho tool nội bộ (single-tenant, đang phục vụ thiết bị Android thật qua LAN). "Staging" và "Production" trong context project này là CÙNG MỘT container — không tách môi trường.

Thời điểm xác nhận production: 2026-08-19 17:35

DevOps Lead: trongtv@kztek.vn

STEP references: [STEP-3.4 — DOE Deploy Staging](../plans/PLAN-api-request-log-2026-08-19/steps/STEP-3.4-doe-deploy-staging.md) | [STEP-3.5 — DOL Approve Staging](../plans/PLAN-api-request-log-2026-08-19/steps/STEP-3.5-dol-approve-staging.md)

### Xác nhận image (không rebuild lại — tránh gián đoạn thiết bị thật)

docker inspect kztek-adb-tool --format '{{.Image}}'
→ sha256:1900e1588f4dea6c759c189dbf61a82db967210359de8d87557aedd826f01365

Image SHA khớp với build --no-cache từ STEP-3.4 — CONFIRMED. Không cần restart thêm.

### Monitor — Runtime log (17:25 → 17:35)

Lệnh: docker logs kztek-adb-tool --tail 200

Kết quả: Không có exception mới, không có error spike. Log chỉ ghi nhận:

Startup sạch (DevicePollWorker, warm-up 10 devices — 4 connected, 6 failed/timeout theo trạng thái thực tế thiết bị)

Các request từ smoke test của STEP-3.5 (DOL verify): AddDevice 422/401, LaunchApp 422/401 — đúng hành vi

Không có unhandled exception, không có crash, không có panic

DataProtection warning: Expected trong container ephemeral — không ảnh hưởng chức năng (xác nhận STEP-3.5 OBS-DOL-02).

### Hiệu năng sau deploy

Lệnh: docker stats kztek-adb-tool --no-stream

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| --- | --- |
| CPU | 2.88% |
| Memory | 210.9 MiB / 15.37 GiB (1.34%) |
| Net I/O | 10.1 MB / 884 kB |
| PIDs | 46 |

Nhận xét: Không có performance degradation so với baseline bình thường. CPU và memory ở mức rất thấp.

### Post-deploy smoke test cuối (STEP-3.6 — Production confirm)

AddDevice API (HTTP 422 — AdbConnectFailed, device giả 192.168.99.202):

curl -s -X POST http://localhost:3339/api/devices/connect-by-ip \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-api-key: sup3rsecr3tap1key@" \
  -d '{"Ip":"192.168.99.202","Port":5555}'
→ {"success":false,"error":"AdbConnectFailed","message":"adb connect 192.168.99.202:5555 timeout sau 10000ms",...}

LaunchApp API (HTTP 422 — AppNotInstalled, device thật 192.168.21.11:5555):

curl -s -X POST http://localhost:3339/api/launch-app \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-api-key: sup3rsecr3tap1key@" \
  -d '{"Serial":"192.168.21.11:5555","App":"com.kztek.nonexist"}'
→ {"success":false,"error":"AppNotInstalled","message":"No activities found to run",...}

Verify DB — 5 entry mới nhất (sqlite3):

| Id | ApiName | Parameters | Result | HTTP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | LaunchApp | {"serial":"192.168.21.11:5555","app":"com.kztek.nonexist"} | Failure | 422 |
| 35 | AddDevice | {"ip":"192.168.99.202","port":5555} | Failure | 422 |
| 34 | LaunchApp | {"serial":"192.168.21.11:5555","app":"com.kztek.dol.verify"} | Failure | 422 |
| 33 | LaunchApp | {"serial":"192.168.21.11:5555","app":null} | Unauthorized | 401 |
| 32 | LaunchApp | {"serial":"192.168.21.11:5555","app":null} | Failure | 400 |

Kết quả: PASS — Id 35 (AddDevice) và Id 36 (LaunchApp) đều có Parameters NOT null. Fix UI-001 (ae2a211) hoạt động đúng trên production.

### Tổng kết Production Deploy

| Hạng mục | Kết quả |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Image SHA xác nhận (1900e158) | PASS |
| Không restart thêm (tránh gián đoạn thiết bị) | PASS |
| Runtime log 17:25 → 17:35 — không có exception/error spike | PASS |
| CPU 2.88%, Memory 1.34% — không degradation | PASS |
| AddDevice API smoke test — Parameters NOT null | PASS — Id 35 |
| LaunchApp API smoke test — Parameters NOT null | PASS — Id 36 |
| Production status | DEPLOYED & VERIFIED ✅ |

## Bước tiếp theo

Không có — plan đã hoàn thành.

Tạo bởi: DevOps Engineer | 2026-08-19 17:25

Cập nhật Production Deploy bởi: DevOps Lead | 2026-08-19 17:35

Plan: `docs/plans/PLAN-api-request-log-2026-08-19/`