# TEST-PLAN-adb-app-status-reboot-api

## 1. Thông tin chung

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| -------- | --------- |
| Feature | API Kiểm tra trạng thái ứng dụng + Reboot thiết bị Android |
| Plan liên quan | docs/plans/PLAN-adb-app-status-reboot-api-2026-08-24/PLAN-MASTER.md |
| TDD tham chiếu | docs/tech-design/TDD-adb-app-status-reboot-api.md |
| Người thực hiện | QA Engineer |
| Ngày | 2026-08-24 |
| Bước | STEP-4.1 (Phase 4 — Kiểm thử) |

## 2. Scope

### 2.1 Trong scope

| Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- |
| ---------- | ------- |
| API 1 | GET /api/devices/{serial}/app-status?package={pkg} — 7 TC |
| API 2 | POST /api/devices/{serial}/reboot — 4 TC |
| UI smoke | 2 nút bấm mới trên dashboard (đã cover bởi UXR STEP-3.3 Playwright) — 3 TC |
| Unit test | 22 test mới trong 3 class (AppStatusEndpointsTests, RebootEndpointsTests, AdbServiceAppStatusTests) |
| Regression | 119/119 test tổng (bao gồm tất cả test hiện có) |

### 2.2 Ngoài scope

Test trên thiết bị Android thật (xem §5 Giới hạn môi trường)

Test mResumedActivity fallback trên ROM Android < 8 cụ thể

Test WebSocket / SignalR log streaming khi API được gọi

Test performance / load

Test adb reboot bootloader / adb reboot recovery (NG3)

## 3. Chiến lược test (Test Strategy)

### 3.1 Lớp 1 — HTTP Integration (curl)

Chạy thật app (dotnet run --urls http://localhost:5099) + gọi API bằng curl.

TC thực thi bằng curl (không cần thiết bị Android):

TC-A04 (404 serial không tồn tại)

TC-A05 (400 thiếu query param package)

TC-A06 (401 API key sai/thiếu)

TC-B02 (404 serial không tồn tại)

TC-B03 (401 API key sai/thiếu)

### 3.2 Lớp 2 — Unit Test (dotnet test)

Xác nhận coverage contract theo error matrix TDD §9 cho các kịch bản không thể kiểm qua HTTP thật vì không có thiết bị:

TC-A01 (Foreground): MapAppStatusResult_Foreground_Returns200

TC-A02 (Background): MapAppStatusResult_Background_Returns200

TC-A03 (NotRunning): MapAppStatusResult_NotRunning_Returns200

TC-A07 (DeviceOffline): CheckDeviceState_OfflineDevice_Returns422 (AppStatusEndpointsTests)

TC-B01 (RebootInitiated): MapRebootResult_Success_Returns200

TC-B04 (DeviceOffline): CheckDeviceState_OfflineDevice_Returns422 (RebootEndpointsTests)

Cộng thêm: IsForegroundInDumpsys (5 case: mResumedActivity match, không match, mFocusedActivity fallback Android 6, cả hai không có, empty stdout)

### 3.3 Lớp 3 — UI Smoke (UXR STEP-3.3)

Kịch bản UI đã được UX/UI Reviewer thực thi bằng Playwright (xem docs/ux-review/UX-REVIEW-adb-app-status-reboot-api.md):

TC-C01: Click "Kiểm tra trạng thái app" → kết quả hiển thị

TC-C02: Click "Khởi động lại thiết bị" → confirm → gọi API

TC-C03: Click "Khởi động lại thiết bị" → cancel → API không gọi

## 4. Môi trường test

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| --------- | --------- |
| OS | Linux 6.6.87.1-microsoft-standard-WSL2 |
| Runtime | .NET 8.0, ASP.NET Core 8 |
| App URL | http://localhost:5099 |
| API Key | x-api-key: 123456a@ (từ appsettings.json) |
| Test tool (HTTP) | curl |
| Test tool (Unit) | dotnet test |
| Browser | N/A (UI smoke delegate UXR STEP-3.3) |
| Build | Nhánh docker-deploy, commit sau STEP-3.3 fix |

## 5. Giới hạn môi trường (QUAN TRỌNG)

Không có thiết bị Android thật hoặc emulator trong môi trường test hiện tại (adb devices → List of devices attached — trống).

Hệ quả:

TC-A01, TC-A02, TC-A03 (happy path app Foreground/Background/NotRunning thật) không thể thực thi qua HTTP — xác nhận gián tiếp qua unit test.

TC-A07, TC-B04 (DeviceOffline qua HTTP) không thể dựng scenario vì DeviceState in-memory trống — xác nhận gián tiếp qua unit test.

TC-B01 (reboot thật trả RebootInitiated) không thể thực thi qua HTTP — xác nhận gián tiếp qua unit test.

TC-B01 cần thiết bị thật: KHÔNG reboot bất kỳ thiết bị nào không rõ chủ sở hữu.

## 6. Definition of Done

[x] Tất cả TC có kết quả rõ ràng: Pass / Blocked (với lý do) / Fail

[x] TC HTTP integration: có curl output thật (body + HTTP code)

[x] TC unit test: có tên test cụ thể đã pass từ dotnet test

[x] Regression: 119/119 pass — xác nhận không có regression

[x] TC UI smoke: reference UXR STEP-3.3 PASS

[x] Không phát hiện bug hợp đồng API (response contract khớp TDD §3 và error matrix §9)

[x] Xuất DOCX

## 7. Tiêu chí Pass / Fail

| Mức | Điều kiện |
| --- | --- |
| ----- | ----------- |
| Pass | HTTP code đúng + response body khớp contract TDD; HOẶC unit test xanh cho case đó |
| Blocked | TC cần thiết bị Android thật và không có thiết bị khả dụng |
| Fail | HTTP code sai / response body sai / unit test đỏ |

## 8. Bug severity reference

| Severity | Ví dụ |
| --- | --- |
| ---------- | ------- |
| P0/Critical | API trả sai HTTP code so với contract (404 nhưng expect 200) |
| P1/High | API trả đúng code nhưng schema thiếu field bắt buộc |
| P2/Medium | Lỗi corner case không ảnh hưởng happy path |
| P3/Low | Typo trong message, log format nhỏ |