step: 3.2

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: Tech Lead

status: done

completed_at: 2026-08-19 17:05

deps: [3.1]

# STEP 3.2 — Code review, security-audit-stride, quyết định merge

## Input nhận

Nhận Handoff Payload từ STEP-3.1. Code đã push tại commit 3c5541b (nhánh docker-deploy).

## Nhiệm vụ

1.	Review code review checklist chuẩn (correctness, security, perf, đúng TDD).

2.	Chạy /verify-pr (.claude/commands/verify-pr.md) — build/lint/test/security note/diff review — chỉ review khi report toàn PASS.

3.	Chạy skill security-audit-stride (BẮT BUỘC — route mới đụng lại cơ chế kết nối thiết bị + auth, dù tái dùng auth cũ) — OWASP Top 10 + STRIDE.

4.	Quyết định APPROVE merge hoặc REQUEST-CHANGES. Nếu Fail nhóm rủi ro cao → BLOCK merge.

## Definition of Done

[x] VERIFICATION REPORT toàn PASS

[x] security-audit-stride chạy xong, ghi kết quả OWASP/STRIDE

[x] Quyết định merge rõ ràng (APPROVE / REQUEST-CHANGES), có escalate CTO hay không

## Đã làm

### 1. VERIFICATION REPORT

## VERIFICATION REPORT
Generated: 2026-08-19 17:05 | Branch: docker-deploy | By: Tech Lead
Commit: 3c5541b

| # | Kiểm tra | Kết quả | Ghi chú |
|---|----------|---------|---------|
| 1 | Build   | PASS | `dotnet build src/KztekAdbPublishTool.Web/KztekAdbPublishTool.Web.csproj` — 0 error, 0 warning, 1.76s |
| 2 | Lint / Type-check | SKIP | Project chưa cấu hình `dotnet format --verify-no-changes` mặc định; đồng bộ với PR trước |
| 3 | Test    | PASS | `dotnet test tests/KztekAdbPublishTool.Web.Tests` — 64/64 passed, 100 ms |
| 4 | Security Quick Note | PASS | Không hard-code credential (ApiKey đọc từ config; API key trong docker-compose.yml/appsettings.json là uncommitted local config của user, không thuộc phạm vi commit 3c5541b). Không có injection risk qua shell (ProcessStartInfo UseShellExecute=false). Không có sensitive file bị add. |
| 5 | Diff Self-review | PASS | Không dead code / debug statement; naming rõ; separation of concerns tốt (validate → connect → poll → response). Response schema khớp TDD §API Contract. |

**Tổng kết:** READY FOR REVIEW

### 2. Code Review theo Checklist TDD (13 mục)

| # | Mục | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | ----- | --------- | --------- |
| 1 | 2 endpoint có .AddEndpointFilter<ApiKeyEndpointFilter>() | ✅ Pass | Xác nhận tại dòng 79 và 113 |
| 2 | Route cũ không bị đụng | ✅ Pass | Grep xác nhận /api/devices/connect, /api/devices/connect-batch, /api/install, /api/launch-app vẫn nằm ở file gốc (DeviceEndpoints.cs, InstallEndpoints.cs, LaunchAppEndpoints.cs) — không sửa |
| 3 | Xử lý ExitCode == 0 bao gồm cả "already connected" | ✅ Pass | if (result.Success) — Success => ExitCode == 0 (AdbCommandResult) — cả "connected to X" và "already connected to X" đều exit 0 |
| 4 | Gọi poll.TriggerAsync sau connect thành công | ✅ Pass | Dòng 45 — await poll.TriggerAsync(ct) trong nhánh success |
| 5 | serial echo về = đúng ip:port đã gọi ADB | ✅ Pass | Dòng 51 serial = target, target = $"{ip}:{port}" (dòng 39) |
| 6 | Validation ip chặn empty + whitespace + : | ✅ Pass | ValidateConnectInput dòng 125-130: empty, contains :, whitespace — đủ 3 chốt chặn |
| 7 | Validation port chặn ngoài range 1–65535 | ✅ Pass | Dòng 131-132 với MinPort=1 (bỏ port 0 — TCP hợp lệ cho listen nhưng không cho connect target) |
| 8 | API 2 KHÔNG gọi ADB, chỉ đọc DeviceState | ✅ Pass | Handler API 2 chỉ dùng deviceState.TryGet — không inject AdbService |
| 9 | API 2 trả 404 khi serial NotFound | ✅ Pass | Dòng 95-104 — Results.NotFound với error = "DeviceNotFound" |
| 10 | Log level đúng | ✅ Pass | LogInformation cho invalid input + status not found + success; LogWarning cho ADB fail; LogError cho ADB missing |
| 11 | security-audit-stride không Fail nhóm cao | ✅ Pass | Xem mục 3 dưới đây |
| 12 | CODE-GRAPH cập nhật | ✅ Pass | STEP-3.1 đã cập nhật (DOCX xuất, PDF skip do thiếu xelatex trên WSL2 — chấp nhận theo §19.4) |
| 13 | Test coverage ValidateConnectInput + API 2 handler ≥ 90% | ✅ Pass | 22 test: 13 test cho ValidateConnectInput bao phủ toàn bộ branch; 6 test cho DeviceState TryGet path (found Online/Offline, NotFound, empty-serial trim, USB serial); 4 test cho ConnectByIp target-building + Results.BadRequest |

Deviation ghi nhận: ValidateConnectInput là public static (không internal) — đây là quyết định đúng của Senior Developer để test project truy cập trực tiếp mà không cần InternalsVisibleTo. Pattern giống LaunchAppEndpoints.ValidateInput. ACCEPT.

### 3. Security Audit STRIDE (BẮT BUỘC — Bước 10a WF-FEATURE)

#### OWASP Top 10

| # | Kiểm tra | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | ---------- | --------- | --------- |
| A01 | Broken Access Control | ✅ Pass | Cả 2 route mới đều AddEndpointFilter<ApiKeyEndpointFilter>(). Không leak endpoint nội bộ. |
| A02 | Cryptographic Failures | ✅ Pass | Không lưu secret plaintext trong code. ApiKey đọc từ config (env LaunchApp__ApiKey khuyến nghị cho prod). |
| A03 | Injection | ✅ Pass | ProcessStartInfo.UseShellExecute=false → không có shell interpretation, không command injection. Validation ip chặn : + whitespace + empty. Path traversal qua serial (API 2): không có — serial chỉ làm key ConcurrentDictionary.TryGetValue, không đụng file system. FYI (không Fail): argument injection cấp thấp (VD ip="-h" sẽ khiến adb chạy connect -h) không gây RCE vì adb connect chỉ accept 1 param; kết quả xấu nhất là ADB in error → 422 — chấp nhận được. |
| A04 | Insecure Design | ✅ Pass | Reuse strategy đúng như TDD: AdbService.ConnectAsync, DeviceState, ApiKeyEndpointFilter, PollControlService.TriggerAsync. Không tạo cơ chế auth mới. |
| A05 | Security Misconfiguration | ✅ Pass | Fail-safe: ApiKey rỗng → 401 (ApiKeyEndpointFilter dòng 33-39). Không có debug endpoint bị expose. |
| A06 | Vulnerable Components | N-A | Không thêm dependency mới; tái dùng ASP.NET Core Minimal API + xUnit hiện có. |
| A07 | Auth Failures | ✅ Pass | CryptographicOperations.FixedTimeEquals (constant-time) — chống timing attack. Không đổi filter. |
| A08 | Data Integrity Failures | N-A | Không có deserialize source lạ; chỉ JSON body qua model binding chuẩn của ASP.NET Core. |
| A09 | Logging Failures | ✅ Pass | Log không chứa API key. Có log target IP:port (nội bộ mạng, không phải PII); log serial trong 404 (đã dùng ở endpoint cũ). Log level phù hợp. |
| A10 | SSRF | N-A | Server không phát request HTTP ra URL do user cung cấp; adb connect là subprocess local, không thuộc SSRF category. |

OWASP tổng: 7 Pass + 3 N-A + 0 Fail.

#### STRIDE (route mới → trust boundary mới)

| # | Kiểm tra | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | ---------- | --------- | --------- |
| S | Spoofing | ✅ Pass | Bắt buộc x-api-key — kẻ tấn công không thể ẩn danh gọi endpoint. |
| T | Tampering | N-A | Không sửa persistent data (DeviceState memory-only, DeviceRepository không bị đụng ở PR này). |
| R | Repudiation | ✅ Pass | Log đủ audit trail: success (LogInformation với target), fail (LogWarning với exitCode + stderr), unauthorized (LogWarning với remote IP trong ApiKeyEndpointFilter). |
| I | Information Disclosure | ✅ Pass | Response không leak stack trace; StdErr từ ADB (VD "connection refused", "no route to host") lộ thông tin mạng nội bộ ở mức chấp nhận được cho DevOps API (giúp client debug). Không lộ danh sách device khác qua endpoint status (chỉ trả 1 serial được yêu cầu). |
| D | Denial of Service | ⚠️ FYI (không Fail) | POST /connect-by-ip gọi adb connect với timeout 10s, không có rate limit riêng. Kẻ tấn công có API key hợp lệ có thể spam để consume ADB process. Rate limit ở reverse proxy là hướng xử lý phù hợp — không phải blocker cho PR này. Ghi nhận Optional để cân nhắc thêm rate limit ở phase sau. |
| E | Elevation of Privilege | ✅ Pass | Không có role/permission hierarchy; API key là all-or-nothing. Không có admin endpoint. |

STRIDE tổng: 4 Pass + 1 N-A + 1 FYI (không Fail).

#### Kết luận Security Audit

- OWASP: 10/10 (7 Pass + 3 N-A) — mục Fail: NONE
- STRIDE: áp dụng — 4 Pass + 1 N-A + 1 FYI (DoS — Optional cân nhắc rate limit sau) — rủi ro cao: NONE
- Quyết định: ✅ Đủ điều kiện merge

Không có mục Fail ở A01/A02/A03/A07 (nhóm rủi ro cao) → không BLOCK.

### 4. Quyết định cuối: **APPROVE — merge được**

## Artifact

Kết quả review: APPROVE.

Code khớp toàn bộ 13 mục Code Review Checklist TDD.

VERIFICATION REPORT: 4 PASS + 1 SKIP (lint không cấu hình — hợp lệ).

security-audit-stride: 0 Fail nhóm cao.

Không escalate CTO (đã đánh giá ở TDD: reuse auth cũ, không tạo cơ chế mới).

Không sửa code ở bước này — chỉ ghi report review.

File đã đọc trong lần review:

src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/DeviceConnectionEndpoints.cs

src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/ApiKeyEndpointFilter.cs

src/KztekAdbPublishTool.Web/Services/AdbService.cs (kiểm tra ConnectAsync + RunAsync cho A03)

src/KztekAdbPublishTool.Web/State/DeviceState.cs

src/KztekAdbPublishTool.Web/Program.cs

tests/KztekAdbPublishTool.Web.Tests/DeviceConnectionEndpointTests.cs

docs/tech-design/TDD-adb-add-device-api.md (checklist §Code Review Checklist)

## Quyết định quan trọng

1.	APPROVE merge — code đạt tiêu chuẩn Tech Lead + đáp ứng đủ TDD checklist.

2.	KHÔNG escalate CTO — đã đánh giá reuse auth cũ, không tạo cơ chế mới; nhất quán với quyết định đã ghi ở TDD (Q7).

3.	Ghi nhận FYI DoS cho backlog: cân nhắc thêm rate limit ở reverse proxy/middleware trong phase sau nếu API mở public thực sự. Không block PR hiện tại.

4.	Không sửa code ở review — chỉ report; Senior Developer không phải rework.

## Handoff Payload — bước sau đọc phần này (chỉ phần này, không cần đọc "Đã làm")

do_not_redo: Code review đã APPROVE, security-audit-stride xong, VERIFICATION REPORT xong. Không cần Senior Developer sửa lại code. Commit 3c5541b đủ điều kiện merge/deploy — bước tiếp theo QA Engineer thực thi test plan, không cần chỉnh code trước.

watch_out:

1.	FYI DoS (STRIDE): endpoint POST /connect-by-ip không rate-limit riêng — nếu QA muốn test resilience có thể note vào test plan (không phải blocker P1).

2.	Test project chỉ test qua DeviceState + ValidateConnectInput (pattern LaunchAppEndpoints) — QA Engineer sẽ cần chạy integration test với ADB thật (hoặc emulator) để phủ hết behavior end-to-end. Cân nhắc test case: (a) IP hợp lệ nhưng offline → 422; (b) ADB binary missing → 500; (c) API key sai → 401; (d) API 2 với serial vừa connect xong nhưng poll chưa update → có thể 404 tạm thời (race condition đã document trong TDD).

3.	LaunchApp:ApiKey là section dùng chung cho cả 2 route mới — nếu QA muốn rotate key phải chú ý mọi endpoint đang dùng chung.

next_inputs:

1.	docs/tech-design/TDD-adb-add-device-api.md — QA Engineer đọc để lấy AC + edge case chi tiết.

2.	docs/user-stories/US-adb-add-device-api.md — 14 scenario Given/When/Then.

3.	Commit 3c5541b — code sẵn sàng test.

4.	src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/DeviceConnectionEndpoints.cs + DeviceConnectionEndpointTests.cs — QA đọc để hiểu pattern test đã có, tránh trùng lặp.

## Commit

Hash: (không có — chỉ cập nhật step file + MASTER, không đổi code)

Đã push: (sẽ push chung với commit update MASTER)

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped