task: adb-reconnect-after-restart

created: 2026-08-19

updated: 2026-08-19 11:43

status: active

workflow: WF-BUGFIX

priority: P1

# PLAN MASTER: BUG — ADB không tự reconnect sau khi service restart

File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước (mô tả đầy đủ, Handoff Payload, artifact chi tiết) nằm ở steps/STEP-[N.M]-[tên].md tương ứng — xem cột "Step file" bên dưới.

## Mô tả

Sau khi restart service, các API GET /api/devices/{serial}/status và POST /api/devices/connect-by-ip trả sai/rỗng cho đến khi user bấm "quét lại" trên UI. Nguyên nhân nghi ngờ: DevicePollWorker không tự gọi lại adb connect cho các thiết bị đã có trong persisted list ngay sau khi khởi động — DeviceState trống cho đến khi UI trigger scan. GET /api/devices không bị ảnh hưởng vì đọc từ persisted list, không phụ thuộc DeviceState. Bug này đang block việc go-live production của feature adb-add-device-api.

## Nguồn yêu cầu

Yêu cầu gốc: User báo cáo — restart service xong phải bấm quét thủ công trên UI thì 2 API mới mới hoạt động đúng. Điều này block smoke test nhóm B trước go-live production.

Workflow: WF-BUGFIX — Bug fix thường (P1, đang block production go-live)

Agent chain: Senior Developer (triage + BUG report) → Senior Developer (fix + PR) → Tech Lead (review, yêu cầu /verify-pr) → QA Engineer (verify staging + regression) → QA Lead (sign-off P1) → DevOps Engineer (deploy fix)

## Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước ⬜/🔄 PHẢI chạy tách session — LOCAL dùng Agent subagent, WEB dùng RemoteTrigger. Agent/trigger tự tạo/cập nhật step file riêng, commit+push, rồi cập nhật đúng 1 dòng status ở bảng dưới đây.

### Phase 1: Triage — Reproduce & Root Cause

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 1.1 | Reproduce bug, xác định root cause, viết BUG report | Senior Developer | ✅ | steps/STEP-1.1-triage-bug-report.md | 2026-08-19 11:27 |

### Phase 2: Fix & Code Review

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 2.1 | Viết fix auto-reconnect sau restart, tạo PR | Senior Developer | ✅ | steps/STEP-2.1-fix-auto-reconnect.md | 2026-08-19 11:39 |
| 2.2 | Code review PR (yêu cầu /verify-pr report trước) | Tech Lead | ✅ | steps/STEP-2.2-tech-lead-review.md | 2026-08-19 11:43 |

### Phase 3: Verify & Deploy

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 3.1 | Verify fix trên staging, regression test | QA Engineer | ⬜ | steps/STEP-3.1-qa-verify-staging.md | - |
| 3.2 | Sign-off chất lượng (P1 — bắt buộc) | QA Lead | ⬜ | steps/STEP-3.2-qa-lead-signoff.md | - |
| 3.3 | Deploy fix lên môi trường tương ứng | DevOps Engineer | ⬜ | steps/STEP-3.3-deploy-fix.md | - |

## Artifacts dự kiến (tổng)

[ ] docs/bugs/BUG-adb-reconnect-after-restart.md — BUG report đầy đủ (root cause, steps to reproduce, fix approach)

[ ] PR trong src/KztekAdbPublishTool.Web/ — code fix auto-reconnect (có /verify-pr report đính kèm)

[ ] Smoke test log trong PR — verify trên staging

## Blockers

Không có

## Quyết định / Ghi chú tổng

Không cần tạo US/PRD mới — đây là bug fix trên feature adb-add-device-api đã có TDD.

Không có bước UX/UI Reviewer — fix thuần backend, không đụng giao diện.

QA Lead sign-off bắt buộc vì P1 (per WF-BUGFIX §4 CLAUDE.md).

Fix phải xử lý trường hợp: khi service khởi động, DevicePollWorker (hoặc hosted service tương đương) tự đọc persisted device list và gọi adb connect cho từng thiết bị — trước khi nhận request API đầu tiên.

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Cập nhật | Agent |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ------- |
| 2026-08-19 | Plan tạo mới | task-planner |
| 2026-08-19 | STEP-1.1 Done — root cause xác nhận tại DevicePollWorker.cs:56-77 + 111; BUG report viết xong | Senior Developer |
| 2026-08-19 11:39 | STEP-2.1 Done — IAdbService + WarmUpReconnectAsync + 6 unit tests; commit 3a86825; 71/71 PASS; chuyển Tech Lead review | Senior Developer |
| 2026-08-19 11:43 | STEP-2.2 Done — Tech Lead APPROVE commit 3a86825; verify build+test độc lập PASS; sẵn sàng QA staging | Tech Lead |

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped

Cách đọc nhanh: đọc MASTER trước → nếu cần chi tiết bước cụ thể mới mở step file tương ứng.