step: "2.2"

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: tech-lead

status: done

completed_at: "2026-08-19 11:43"

deps: ["2.1"]

# STEP 2.2 — Tech Lead: Code review PR fix

## Input nhận

Từ STEP-2.1 (Senior Developer):

Branch: docker-deploy, commit 3a86825

Files changed: Services/IAdbService.cs (new), Services/AdbService.cs (implement interface), Workers/DevicePollWorker.cs (WarmUpReconnectAsync), Program.cs (DI), KztekAdbPublishTool.Web.csproj (InternalsVisibleTo), tests/.../DevicePollWorkerWarmUpTests.cs (new, 7 tests)

VERIFICATION REPORT: PASS toàn bộ (build 0 error, 71/71 test, security PASS, diff clean)

Handoff: WiFi filter dùng Contains(':') Ordinal, best-effort error handling (không throw), timeout 5s per device

## Nhiệm vụ

Review PR fix auto-reconnect: correctness, race condition, error handling, filter logic, test coverage, side effects. Xác nhận /verify-pr đã PASS trước khi approve.

## Đã làm

### 1. Xác nhận VERIFICATION REPORT (độc lập, không tin report một chiều)

Chạy lại dotnet build src/KztekAdbPublishTool.Web/ → PASS 0 error/0 warning, 1.40s. Chạy lại dotnet test tests/KztekAdbPublishTool.Web.Tests/ → 71 passed / 0 failed / 207ms. Report chính xác.

### 2. Review từng điểm

| # | Điểm review | Nhãn | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | ------------- | ------ | ---------- |
| 1 | Correctness root cause fix | (Required) | PASS — WarmUpReconnectAsync được gọi trước while loop → ConnectAsync tạo lại TCP session cho WiFi devices → PollAsync đầu tiên (manualTrigger=true) sẽ thấy chúng trong adb devices -l → DeviceState được populate. Sửa đúng gốc, không che triệu chứng. |
| 2 | Race condition / startup blocking | (Required) | PASS — BackgroundService.StartAsync trong .NET 8 không await ExecuteAsync; hit await đầu tiên → return ngay, Kestrel/API vẫn khởi động song song. Warm-up không block web host. Poll loop chỉ chờ warm-up xong, phù hợp thiết kế. |
| 3 | Error handling / best-effort | (Required) | PASS — Wrap từng device trong try/catch: OperationCanceledException → break sạch, Exception → log warning + continue. Không throw ra ngoài → worker không crash. ct.IsCancellationRequested check ở đầu foreach → tôn trọng shutdown. |
| 4 | WiFi/USB filter logic | (Required) | PASS — Serial.Contains(':', StringComparison.Ordinal) đúng cho serial ADB WiFi (luôn ip:port IPv4). USB serial là alphanumeric (VD HT7A21234ABC, emulator-5554) — không chứa :. ADB không hỗ trợ IPv6 trong stable release — không cần lo edge case IPv6. Test cases đã cover mixed/USB-only/WiFi-only. |
| 5 | Test coverage | (Optional) | PASS — 7 test đã cover main paths + edge cases quan trọng (single/multi WiFi, USB-only filter, mixed, fail-continue, empty DB, pre-cancelled). |
| 6 | Không có side effect ngoài scope | (Required) | PASS — Diff chỉ chạm 5 file production + 1 file test + 2 doc (CODE-GRAPH, TDD). Không lẫn thay đổi ngoài scope. AddSingleton<AdbService> cũ giữ nguyên → không breaking cho caller khác. |
| 7 | KZTEK convention (§20 CLAUDE.md) | (FYI) | N/A — Fix thuần backend/hosted service, không đụng UI. Rule KztekComponent không áp dụng. |
| 8 | Interface Segregation | (FYI) | Tốt — IAdbService chỉ 3 method DevicePollWorker cần (không dồn hết public API của AdbService vào interface). Đúng ISP, testability cao mà không thêm bề mặt. |

### 3. Nhận xét bổ sung (không blocking)

Optional: Branch "ADB binary missing" (result.ExitCode == -1 && string.IsNullOrEmpty(result.StdOut)) trong WarmUpReconnectAsync chưa có test riêng. Đây là early-return path — không gây hại nếu thiếu, nhưng nếu test được sẽ giúp future refactor an toàn. Ghi nhận là kỹ thuật debt nhỏ, không yêu cầu sửa trong PR này.

Optional (Future): Warm-up hiện tuần tự (5s/device). Với fleet lớn (> 10 device offline), startup warm-up có thể kéo dài đến 50s+, trong khoảng đó GET /api/devices/{serial}/status vẫn 404. Với KZTEK use case hiện tại (few devices) — chấp nhận được. Nếu tương lai fleet lớn hơn, cân nhắc Task.WhenAll nhưng cần thận trọng vì adb server là single Unix socket, connect song song có thể race. Không phải blocker cho PR này.

FYI: Pre-existing format issues ở DeviceEndpoints.cs và InstallCoordinator.cs KHÔNG do PR này (Senior đã note chính xác). Đúng nguyên tắc scope creep — không mix cleanup vào bug fix P1.

### 4. Quyết định

APPROVE — không cần request changes. Fix đúng root cause, thiết kế sạch (IAdbService segregation), best-effort error handling đầy đủ, test coverage đủ cho paths quan trọng, không có side effect. Không cần escalate CTO — bug fix phạm vi hẹp, không đụng auth/payment/DB schema.

## Artifact

Review comments: nhúng vào step file này (không có PR trên GitHub — commit trực tiếp trên docker-deploy)

Kết quả: APPROVE, cho phép giữ nguyên commit 3a86825 để chuyển sang QA verify.

## Quyết định quan trọng

1.	APPROVE mà không blocking-comment nào — vì các concern (test coverage branch "binary missing", parallel connect) đều là Optional, không phải Required/Critical.

2.	Không escalate CTO — bug fix P1 phạm vi hẹp, không thay đổi kiến trúc; escalate không tăng giá trị.

3.	Không tự sửa code thay Senior — không có gì cần sửa.

## Handoff Payload — bước sau đọc phần này (chỉ phần này, không cần đọc "Đã làm")

do_not_redo: Không cần re-build/re-test — Tech Lead đã verify độc lập (build 0 error, 71/71 test PASS). Không cần đọc lại toàn bộ diff — logic warm-up đã được review kỹ.

watch_out: QA verify PHẢI thực hiện đúng steps-to-reproduce trong BUG report (restart service, KHÔNG scan trên UI, gọi GET /api/devices/{serial}/status). Chú ý: startup có thể mất vài giây warm-up nếu có nhiều WiFi device trong DB — chờ log DevicePollWorker warm-up: reconnecting X persisted WiFi device(s)... xong rồi mới test API. Nếu ADB binary missing trên môi trường staging → warm-up sẽ early-return với log warning, poll loop vẫn chạy (không crash) nhưng API vẫn 404 — cần kiểm tra ADB binary có sẵn.

next_inputs: Commit 3a86825 trên nhánh docker-deploy đã APPROVE, sẵn sàng deploy staging. BUG report docs/bugs/BUG-adb-reconnect-after-restart.md là source of truth cho AC verification. Regression: chạy toàn bộ WF-BUGFIX QA regression cho feature adb-add-device-api (không chỉ smoke test).

## Commit

Hash: [điền sau commit review]

Đã push: chưa (sẽ commit sau khi hoàn thành review)

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped