category: avalonia

tags: [migration, code-review, security, cross-platform, race-condition, memory-leak, checklist, process, code-migrator]

severity: critical

created: 2026-06-26

updated: 2026-07-01

project-origin: iPGSv4 CCU Avalonia migration — Wave 1–4 review found 18 issues

# WinForms→Avalonia Migration: Checklist bắt buộc — 18 issues điển hình bị bỏ sót

## Tình huống gặp phải

Sau khi migrate xong iPGSv4 (31 Views, WinForms → Avalonia), code review hậu kỳ phát hiện 18 issues: 4 Critical, 6 High, 4 Medium, 4 Low. Hầu hết đều compile và run được trên Windows — chỉ bị phát hiện qua review chủ động hoặc khi build linux-x64.

## Root Cause — Tại sao bỏ sót

| Nhóm | Root cause |
| --- | --- |
| --- | --- |
| SQL injection (TL-001, TL-005) | Không có security review step; compiler không cảnh báo string interpolation vào SQL |
| System.Drawing crash Linux (TL-002/003) | Windows build pass → CI không bắt; UltilityManagement.cs bị bỏ qua khi fix Option.cs |
| Dialog TCS deadlock (TL-004) | WinForms dùng DialogResult tự động; Avalonia yêu cầu TCS explicit — pattern mới không quen |
| Zone event không realtime (TL-006) | MVVM decoupling đúng nhưng wiring event chưa đủ — chỉ có timer tick, không push event |
| Memory leak timer (TL-007) | Unloaded event thường bị bỏ quên khi tập trung vào Loaded |
| UndoCap không enforce (TL-008) | Stack<T> không có RemoveFirst — LinkedList cần dùng nhưng reviewer không cân nhắc kỹ |
| WinExe cross-platform (TL-009) | Copy csproj từ WinForms không audit OutputType |
| Ghost project in sln (TL-010) | File bị xóa nhưng sln entry không được dọn |
| CashViewModel race (TL-011) | IsRunning set quá muộn (sau khi connect xong) → TOCTOU race khi double-click |
| DeviceStatusView anti-pattern (TL-012) | WinForms pattern "recreate form on refresh" → ViewModel; MVVM dùng Reload() thay thế |
| Redundant IsEnabled binding (TL-015) | [RelayCommand(CanExecute=...)] đã xử lý, vẫn bind thêm IsEnabled → double-bind |
| ShowImageWindow FindControl (TL-016) | Dùng magic string FindControl thay MVVM binding — code smell WinForms carried over |
| CODE-GRAPH stale (TL-017/018) | Code thay đổi nhưng không update docs trong cùng session |
| MsBox version sai (TL-014) | Reviewer đề xuất version không tồn tại trên NuGet — chưa verify trước |

## Checklist bắt buộc sau migrate

### 🔴 Security (CRITICAL — làm trước nhất)

[ ] Grep toàn bộ FillData\( + $" → escape mọi string user/DB với .Replace("'", "''")

[ ] Grep string.Format hoặc + trong SQL string → same fix

[ ] Xem xét tất cả method nhận raw SQL string → đảm bảo parameterized hoặc escaped

### 🔴 Cross-platform (CRITICAL — build linux-x64 trước khi done)

dotnet build ProjectName.csproj -r linux-x64 --no-self-contained -c Release

[ ] System.Drawing.Color → đổi thành hex string "#RRGGBB"; xóa System.Drawing.Common package

[ ] Grep toàn bộ project: using System.Drawing → tìm file bị sót (không chỉ Option.cs)

[ ] OutputType trong .csproj của cross-platform project: WinExe → Exe

[ ] Xóa .resx files khỏi build nếu không dùng

### 🟠 Async/Threading (HIGH)

[ ] Task.Run(ConnectAndStart) pattern: IsRunning/IsConnecting phải set TRƯỚC Task.Run, không sau

```csharp

// WRONG:

Task.Run(() => { ... IsRunning = true; }); // window of TOCTOU

// RIGHT:

_isConnecting = true; Task.Run(() => { try { ... } finally { _isConnecting = false; } });

`

[ ] ConnectAndStart phải có try/catch — exception trên background thread crash app

[ ] Field _validator/_connection dùng trong multi-thread: capture vào local var trước khi dùng

```csharp

var v = _validator; // snapshot once

if (v == null) return;

// use v from here on

`

[ ] Disconnect: null field TRƯỚC khi close (var v = _field; _field = null; v?.Close())

### 🟠 Dialog / TaskCompletionSource (HIGH)

[ ] TaskCompletionSource dialog PHẢI có dlg.Closed guard:

```csharp

dlg.Closed += (_, _) => tcs.TrySetResult(false); // Alt+F4 / OS close

`

[ ] Dùng TrySetResult thay SetResult để tránh exception khi race

### 🟠 Memory Leak (HIGH)

[ ] Mọi DispatcherTimer tạo trong Loaded/constructor → PHẢI Stop trong Unloaded:

```csharp

Unloaded += (_, _) => { _timer?.Stop(); _timer = null; };

`

[ ] Event subscription trong View → unsubscribe trong Unloaded

### 🟡 Collections có giới hạn (MEDIUM)

[ ] Stack<T> KHÔNG có RemoveFirst → dùng `LinkedList<T>` cho capped undo/redo:

```csharp

if (_undoStack.Count >= Cap) _undoStack.RemoveFirst(); // O(1)

_undoStack.AddLast(cmd);

`

### 🟡 MVVM Anti-patterns (MEDIUM)

[ ] Không DataContext = new ViewModel(...) trong OnRefresh → gọi vm.Reload() thay thế

[ ] Không FindControl<T>("name") trong code-behind → bind qua ViewModel property

[ ] [RelayCommand(CanExecute = nameof(X))] đã disable button → xóa IsEnabled="{Binding X}" thừa

[ ] Xóa x:CompileBindings="False" khi đã có DataType đúng → bật compiled bindings

### 🟡 .sln cleanup (MEDIUM)

[ ] Sau khi xóa project → xóa entry trong .sln (tìm bằng grep project name)

[ ] Verify tất cả ProjectReference thực sự tồn tại trên disk

### 🟢 Documentation (LOW)

[ ] Update CODE-GRAPH.md sau mỗi session: services thêm/xóa, packages thêm/xóa

[ ] Verify package version TỒN TẠI trên NuGet trước khi cập nhật csproj

[ ] CODE-GRAPH.md và CODE-GRAPH.pdf phải cập nhật trong cùng session

## Thứ tự thực hiện review (ưu tiên)

1. Grep SQL injection → fix ngay (security)
2. Build linux-x64 → fix errors (System.Drawing, OutputType, resx)
3. Kiểm tra Task.Run pattern → fix race (threading)
4. Kiểm tra DispatcherTimer Unloaded (memory)
5. Kiểm tra Stack→LinkedList cho capped collections
6. Code style: redundant IsEnabled, FindControl, VM recreation
7. Documentation: CODE-GRAPH sync, sln cleanup

## Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

⚠️ Windows build pass KHÔNG có nghĩa là cross-platform safe. Luôn chạy dotnet build -r linux-x64 trong cùng session migrate.

⚠️ MsBox.Avalonia chỉ có 3.0.0-rc2 trên NuGet (tính đến 2026-06). Không upgrade bừa.

⚠️ Khi fix System.Drawing trong file A, grep toàn project để tìm file B cùng pattern — không bỏ sót.

⚠️ volatile bool _isConnecting cần thiết cho double-click guard — IsRunning KHÔNG đủ vì nó được set ở cuối flow.

## Tham chiếu

Project: iPGSv4 CCU, branch ccu-avalonia, 2026-06-25/26

TL-001 đến TL-018: 18 issues phát hiện qua WF-REVIEW-CRIT

Files đại diện: LoginViewModel.cs, CashViewModel.cs, MapStatusView.axaml.cs, MapDetailWindow.axaml.cs, Option.cs, UltilityManagement.cs, DialogService.cs

## Cập nhật 2026-07-01 — Root cause thực sự & fix ở tầng process (code-migrator)

Vấn đề tái diễn: Sau khi lesson này ra đời, code-migrator vẫn tiếp tục để lọt 2 dạng lỗi giống hệt ở các lần migrate sau:

1.	Bỏ sót tính năng khi khảo sát class/Form/UI — inventory chỉ liệt kê "mẫu tiêu biểu" thay vì 100% (giống root cause TL-002/003: UltilityManagement.cs bị bỏ qua khi fix Option.cs cùng pattern).

2.	Thiếu thư viện cross-platform cho build Windows + Linux — checklist "Cross-platform" ở trên chỉ được chạy như một review hậu kỳ riêng (WF-REVIEW-CRIT), không phải gate bắt buộc ngay trong quy trình migrate — nên dependency mới do Senior/Junior Dev thêm ở giai đoạn code (G5) không bị bắt lại trước khi sign-off.

Fix đã áp dụng (trong `.claude/agents/code-migrator.md` của project "AI Agent Creator Workspace"):

Thêm Cấp 0 vào §2A: bắt buộc Glob/Grep đếm số file/class/control/timer/event thực tế trong source TRƯỚC khi lập inventory — số dòng inventory phải khớp con số đếm được, thiếu = BLOCK, không cho sang G3.

Thêm G6 — re-check dependency lần cuối: Grep lại toàn bộ csproj/using (kể cả code Senior/Junior Dev mới thêm ở G5) trước khi QA sign-off, không chỉ rà 1 lần ở G1/G4.

dotnet publish -r linux-x64 --self-contained chuyển từ "tùy chọn nếu cần chắc chắn" → BẮT BUỘC ở G6 (build có thể pass nhưng publish thiếu runtime asset vẫn vỡ khi chạy thật).

Áp dụng lại (How to reuse): Nếu thấy code-migrator (hoặc agent tương tự) báo "migrate xong" mà chưa từng in ra số liệu Tổng file nguồn: N | Tổng control/timer/event: M khớp với bảng inventory, và chưa từng chạy lại dotnet publish -r linux-x64 ở bước cuối (không phải bước đầu) → coi như CHƯA đạt gate, yêu cầu làm lại G6 trước khi nhận artifact.