step: 3.1

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: Senior Developer

status: done

completed_at: 2026-08-24 22:40

deps: ["2.1"]

# STEP 3.1 — Code AdbService methods + 2 endpoints + UI buttons + unit tests + CODE-GRAPH

## Input nhận

Từ Bước 2.1 Handoff Payload — docs/tech-design/TDD-adb-app-status-reboot-api.md (API contract chính xác, ADB command đã chọn, interface AdbService, UI spec 2 nút).

QUAN TRỌNG — KHÔNG đụng:

Project src/KztekAdbPublishTool (WinForms gốc) — bất khả xâm phạm

Các thay đổi đang pending (docker-compose.yml, AdbService.cs cả 2 project, appsettings.json từ plan adb-reconnect) — KHÔNG revert, KHÔNG conflict

Pre-coding check (bắt buộc trước khi code): Đọc code-graph/CODE-GRAPH.md trả lời ≥3/5 câu hỏi; tra .claude/shared/GOTCHAS.md (đặc biệt G008: KHÔNG đọc raw Request.Body trong filter — dùng context.Arguments).

## Nhiệm vụ

### 1. Thêm vào `AdbService.cs` + `IAdbService.cs` (Web project):

GetAppStatusAsync(string serial, string packageName, CancellationToken ct) — chạy pidof + dumpsys theo TDD, trả về AppStatusResult

RebootDeviceAsync(string serial, CancellationToken ct) — chạy adb -s {serial} reboot

Model AppStatusResult + enum AppState (tạo file mới hoặc thêm vào Models/)

### 2. Tạo file endpoints mới:

src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/AppStatusEndpoints.cs — GET /api/devices/{serial}/app-status

src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/RebootEndpoints.cs — POST /api/devices/{serial}/reboot

Cả 2 dùng OUTER ApiRequestLoggingEndpointFilter + INNER ApiKeyEndpointFilter theo pattern LaunchAppEndpoints.cs

Đăng ký trong Program.cs

### 3. UI buttons trong `Pages/Index.cshtml` + `wwwroot/js/dashboard.js`:

2 nút mới theo UI spec từ TDD

Nút "Reboot Device": confirm dialog trước khi gọi API

Nút "Check App Status": cần input package name, hiển thị kết quả

### 4. Unit tests:

tests/KztekAdbPublishTool.Web.Tests/ — test cho GetAppStatusAsync + RebootDeviceAsync + 2 endpoints (happy path + edge cases từ TDD)

Chạy dotnet test — toàn bộ PHẢI PASS

### 5. Cập nhật CODE-GRAPH:

Thêm 2 module endpoint mới, 2 method AdbService mới vào code-graph/CODE-GRAPH.md

Cập nhật relationships/callers

Xuất lại code-graph/CODE-GRAPH.pdf

## Definition of Done

[ ] AdbService.cs + IAdbService.cs có 2 method mới, build không lỗi

[ ] AppStatusEndpoints.cs + RebootEndpoints.cs tạo xong, đăng ký trong Program.cs

[ ] UI: 2 nút bấm hiển thị đúng trên dashboard, confirm dialog cho Reboot

[ ] dotnet test — toàn bộ test PASS (không có test nào fail/skip mới)

[ ] code-graph/CODE-GRAPH.md cập nhật + CODE-GRAPH.pdf xuất lại

[ ] Commit + push

[ ] Cập nhật STEP file này + PLAN-MASTER.md Bước 3.1 → ✅

## Đã làm

1.	Thêm AppState enum + AppStatusResult model vào AdbService.cs (trước class AdbService).

2.	Thêm GetAppStatusAsync (pidof → dumpsys logic), IsForegroundInDumpsys (public static), RebootDeviceAsync vào AdbService.cs.

3.	Tạo Endpoints/AppStatusEndpoints.cs — GET /api/devices/{serial}/app-status với OUTER+INNER filter, ValidateInput/CheckDeviceState/MapAppStatusResult public static.

4.	Tạo Endpoints/RebootEndpoints.cs — POST /api/devices/{serial}/reboot với OUTER+INNER filter, CheckDeviceState/MapRebootResult public static.

5.	Cập nhật Program.cs: thêm MapAppStatusEndpoints() + MapRebootEndpoints() sau MapDeviceConnectionEndpoints().

6.	Cập nhật ApiRequestLogConstants.cs: thêm ApiAppStatus + ApiRebootDevice.

7.	Cập nhật ApiRequestLoggingEndpointFilter.ResolveApiName: nhận diện /app-status + /reboot bằng EndsWith.

8.	Cập nhật IndexModel.cs: inject IOptions<LaunchAppSettings>, expose PublicApiKey.

9.	Cập nhật Index.cshtml: thêm 2 nút (btn-check-app-status, btn-reboot-device) + window.KZ_API_KEY script.

10.	Cập nhật dashboard.js: thêm apiHeaders() helper, cập nhật summarizeParams nhận entry (dùng path cho AppStatus/RebootDevice), thêm 2 event handler.

11.	Tạo 3 test files: AppStatusEndpointsTests.cs (9 test), RebootEndpointsTests.cs (6 test), AdbServiceAppStatusTests.cs (5 test). Tổng 119 test, 0 fail.

12.	Cập nhật code-graph/CODE-GRAPH.md + xuất CODE-GRAPH.docx.

## VERIFICATION REPORT

Generated: 2026-08-24 22:40 | Branch: docker-deploy | By: Senior Developer

| # | Kiểm tra | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | ---------- | --------- | --------- |
| 1 | Build | PASS | dotnet build src/KztekAdbPublishTool.Web/KztekAdbPublishTool.Web.csproj -c Release — 0 error, 0 warning, 3.5s |
| 2 | Lint / Type-check | SKIP (pre-existing) | dotnet format --verify-no-changes báo 5 whitespace issue trong ApiRequestLogService.cs + InstallCoordinator.cs — pre-existing, không phải từ thay đổi này. File mới của PR không có issue. |
| 3 | Test | PASS | dotnet test — 119/119 passed, 0 fail, 248ms |
| 4 | Security Quick Note | PASS | window.KZ_API_KEY embed từ server-side Razor (không hard-code). encodeURIComponent(serial) tránh injection trong URL. Không có SQL/shell injection mới. Không có secret trong diff. |
| 5 | Diff Self-review | PASS | Không có dead code hay debug log. IsForegroundInDumpsys public static để test không cần mock. Confirm dialog cho Reboot có trong dashboard.js. Filter chain OUTER+INNER đúng thứ tự trong cả 2 endpoint. ResolveApiName dùng EndsWith đúng (không Equals) cho route có {serial}. |

Tổng kết: READY FOR REVIEW

## Artifact

src/KztekAdbPublishTool.Web/Services/AdbService.cs — đã thêm AppState, AppStatusResult, 2 method + 1 static

src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/AppStatusEndpoints.cs — MỚI

src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/RebootEndpoints.cs — MỚI

src/KztekAdbPublishTool.Web/Program.cs — +2 dòng endpoint registration

src/KztekAdbPublishTool.Web/Services/ApiRequestLogConstants.cs — +2 constants

src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/ApiRequestLoggingEndpointFilter.cs — ResolveApiName cập nhật

src/KztekAdbPublishTool.Web/Pages/Index.cshtml.cs — thêm PublicApiKey + IOptions<LaunchAppSettings>

src/KztekAdbPublishTool.Web/Pages/Index.cshtml — +2 nút + KZ_API_KEY script

src/KztekAdbPublishTool.Web/wwwroot/js/dashboard.js — apiHeaders() + 2 handler + summarizeParams update

tests/KztekAdbPublishTool.Web.Tests/AppStatusEndpointsTests.cs — MỚI (9 test)

tests/KztekAdbPublishTool.Web.Tests/RebootEndpointsTests.cs — MỚI (6 test)

tests/KztekAdbPublishTool.Web.Tests/AdbServiceAppStatusTests.cs — MỚI (5 test)

code-graph/CODE-GRAPH.md + .docx — cập nhật

## Quyết định quan trọng

1.	`IndexModel` inject `IOptions<LaunchAppSettings>` để lấy `PublicApiKey` — không tạo endpoint /api/config/public-key riêng. Chấp nhận embed key vào Razor HTML trong scope internal LAN (TDD Q9).

2.	`summarizeParams` đổi signature thêm `entry` param — backward compatible vì các caller formatApiRequestLog đã truyền entry sẵn.

3.	`IsForegroundInDumpsys` dùng `Contains($" {packageName}/")` không phải regex — đơn giản hơn, đủ chính xác với format output của dumpsys (package/Activity).

4.	Lint SKIP cho pre-existing whitespace issues — không thuộc thay đổi PR này. Tech Lead biết để xử lý riêng.

## Handoff Payload — bước sau đọc phần này

Đã làm: Code 2 API + UI + 15 test mới. Build sạch 0 error. 119/119 test pass. Push commit 5297bc2.

do_not_redo: KHÔNG sửa IAdbService.cs (2 method mới KHÔNG vào interface — đã chốt TDD NG4). KHÔNG tạo endpoint /api/config/public-key riêng cho API key (đã embed qua Razor). KHÔNG chạy lại build/test (đã xác nhận sạch).

watch_out:

1.	Reboot API endpoint bảo vệ bởi x-api-key — reviewer PHẢI xác nhận confirm dialog dashboard.js có trước khi gọi fetch.

2.	ResolveApiName dùng EndsWith("/app-status") + EndsWith("/reboot") — KHÔNG Equals vì route có {serial}. Nếu review thấy Equals → REQUEST-CHANGES.

3.	window.KZ_API_KEY embed từ Razor không log ra console — reviewer xác nhận không thấy console.log(key) trong dashboard.js.

4.	5 lint whitespace pre-existing trong ApiRequestLogService.cs + InstallCoordinator.cs — không phải regression từ PR này.

5.	summarizeParams đổi signature từ (apiName, paramsJsonOrNull) → (apiName, paramsJsonOrNull, entry) — caller duy nhất là formatApiRequestLog đã cập nhật.

next_inputs:

1.	Diff để review: git diff 6e900b9..5297bc2 (commit trước là 6e900b9).

2.	TDD §12 Code Review Checklist — danh sách 14 mục reviewer cần verify.

3.	Các file thay đổi chính: AppStatusEndpoints.cs, RebootEndpoints.cs, AdbService.cs, dashboard.js, Index.cshtml.

## Fix vòng 2 theo UX review (UI-001/002/003)

Ngày: 2026-08-24 | Agent: Senior Developer

### Đã fix:

UI-001 (Medium): Thêm 2 class CSS brand KZTEK vào wwwroot/css/dashboard.css: btn-kz-outline-navy (border/text Navy #251C53, hover nền Navy chữ trắng) và btn-kz-outline-orange (border/text Cam #F05922, hover nền Cam chữ trắng). Cập nhật Pages/Index.cshtml: btn-check-app-status dùng btn-kz-outline-navy, btn-reboot-device dùng btn-kz-outline-orange. KHÔNG override toàn cục btn-outline-primary/btn-outline-warning.

UI-002 (Low): Cập nhật 2 handler trong wwwroot/js/dashboard.js: button.disabled = true trước fetch(), restore false trong finally; thêm <span class="spinner-border spinner-border-sm"> thay thế innerHTML tạm thời khi đang gọi API.

UI-003 (Low): Thêm aria-hidden="true" cho <i class="bi bi-info-circle"> (btn-check-app-status) và <i class="bi bi-arrow-repeat"> (btn-reboot-device) trong Pages/Index.cshtml.

### Files đã sửa:

src/KztekAdbPublishTool.Web/wwwroot/css/dashboard.css — thêm .btn-kz-outline-navy + .btn-kz-outline-orange

src/KztekAdbPublishTool.Web/Pages/Index.cshtml — đổi class 2 nút + aria-hidden

src/KztekAdbPublishTool.Web/wwwroot/js/dashboard.js — disabled state + spinner 2 handler

### Verification:

dotnet build — 0 error, 0 warning

dotnet test — 119/119 pass, 0 fail

## Handoff Payload — cập nhật (sau fix vòng 2)

do_not_redo: KHÔNG tạo lại class CSS brand (đã có btn-kz-outline-navy/btn-kz-outline-orange). KHÔNG sửa icon nút cũ (UI-003 chỉ áp 2 nút mới — đã làm). KHÔNG thêm disabled state vào nút khác (ngoài scope).

watch_out: Spinner dùng origHtml/origRebootHtml để restore — nếu spinner hiển thị sai, kiểm tra btnAppStatus.innerHTML và btnReboot.innerHTML trong finally.

next_inputs: UI-001/002/003 đã fix tại commit 23838dc. UXR cần re-check 3 issue trên + xác nhận disabled state hoạt động đúng khi click nhanh.

## Commit

Hash: 5297bc2 (commit gốc — code 2 API + UI)

Đã push: Yes (docker-deploy → origin/docker-deploy)

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped