step: 4.3

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: DevOps Engineer

status: done

completed_at: 2026-08-24 23:29

deps: ["4.2"]

# STEP 4.3 — Deploy lên môi trường tương ứng, smoke test

## Input nhận

Từ Bước 4.2 Handoff Payload — QA Lead sign-off (đầy đủ hoặc có điều kiện), điều kiện bổ sung nếu có (VD: cần smoke test ADB thật).

## Nhiệm vụ

Build Docker image mới (chứa 2 endpoint + UI mới)

Deploy lên staging (docker compose hoặc equivalent)

Smoke test tối thiểu:

TC-A05/06 (400/401 — không cần thiết bị): verify nhanh qua curl

TC-B02/03 (404/401 — không cần thiết bị): verify nhanh qua curl

TC-C01, TC-C02, TC-C03 (UI buttons): verify trên browser staging

TC-A01/B01 (cần thiết bị Android thật): nếu có → verify, nếu không → ghi nhận GATE CHƯA ĐÓNG

Viết docs/devops/DEPLOY-adb-app-status-reboot-api.md — checklist deploy + kết quả smoke test

Xuất DOCX

## Definition of Done

[ ] Docker image build thành công

[ ] Container staging running, endpoint respond đúng

[ ] Smoke test 401/400/404 qua curl PASS

[ ] UI smoke test (TC-C01/C02/C03) PASS

[ ] docs/devops/DEPLOY-adb-app-status-reboot-api.md + DOCX tạo xong

[ ] Ghi nhận rõ TC nào cần thiết bị thật chưa verify (GATE CHƯA ĐÓNG nếu cần)

[ ] Commit + push

[ ] Cập nhật STEP file này + PLAN-MASTER.md Bước 4.3 → ✅

## Đã làm

Build image mới kztek/adb-tool:latest (be8c5b3b6a74) bằng docker compose build — dotnet publish thành công trong 6.5s, 0 lỗi.

Redeploy container kztek-adb-tool bằng docker compose up -d — container mới fa43f4598d9a khởi động healthy trong ~10s.

Smoke test 7 TC qua curl: tất cả PASS (401/400/404 đúng kỳ vọng + HTML có 2 nút mới btn-check-app-status / btn-reboot-device + class btn-kz-outline-navy / btn-kz-outline-orange).

Xác nhận không có thiết bị Android (adb devices rỗng) → TC-A01 + TC-B01 ghi nhận GATE CHƯA ĐÓNG.

Viết docs/devops/DEPLOY-adb-app-status-reboot-api.md + xuất DOCX (--no-pdf).

## Artifact

docs/devops/DEPLOY-adb-app-status-reboot-api.md — deploy checklist + curl output thật + rollback plan

docs/devops/DEPLOY-adb-app-status-reboot-api.docx — xuất DOCX brand KZTEK

## Quyết định quan trọng

Rollback image cũ: docker tag 3cf8753aaabd kztek/adb-tool:latest && docker compose up -d --force-recreate. Image 3cf8753aaabd vẫn còn trên máy (untagged sau build mới).

KHÔNG commit docker-compose.yml (chứa API key plain-text).

GATE CHƯA ĐÓNG: TC-A01 (app-status foreground) + TC-B01 (reboot thiết bị thật) — DevOps Lead phải xác nhận trên thiết bị staging trước production go-live.

## Handoff Payload — bước sau đọc phần này

do_not_redo: Build image + redeploy container đã xong. Smoke test 7 TC curl đã PASS. DOCX đã xuất.

watch_out: TC-A01 + TC-B01 cần thiết bị Android thật (staging only, KHÔNG production đang phục vụ user). Rollback image cũ: 3cf8753aaabd (untagged, vẫn còn trên máy). KHÔNG xóa volume adb_data/adb_uploads. KHÔNG docker compose down -v.

next_inputs: Container fa43f4598d9a (image be8c5b3b6a74) đang healthy port 3339. Smoke test 7 TC PASS (curl output đầy đủ trong docs/devops/DEPLOY-adb-app-status-reboot-api.md mục 4). GATE CHƯA ĐÓNG: TC-A01 + TC-B01 chờ thiết bị Android staging. DevOps Lead cần: (1) kết nối thiết bị staging, (2) chạy TC-A01 + TC-B01 theo hướng dẫn mục 5 DEPLOY doc, (3) cập nhật bảng mục 4.4, (4) approve production go-live.

## Commit

Hash: (sẽ điền sau commit)

Đã push: No

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped