step: 2.1

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: Tech Lead

status: done

completed_at: 2026-08-24 22:28

deps: ["1.4"]

# STEP 2.1 — Viết TDD: API contract, ADB command strategy, response schema, UI spec

## Input nhận

Từ MASTER (không có PRD/US/Sprint riêng — Phase 1 SKIPPED, scope đã ghi rõ trong PLAN-MASTER "API Contract dự kiến" + "Quyết định / Ghi chú tổng").

Context codebase đã đọc: CODE-GRAPH.md, Endpoints/LaunchAppEndpoints.cs, Endpoints/DeviceConnectionEndpoints.cs, Services/AdbService.cs, Services/IAdbService.cs, Endpoints/ApiKeyEndpointFilter.cs, Endpoints/ApiRequestLoggingEndpointFilter.cs, Services/ApiRequestLogConstants.cs, Pages/Index.cshtml, wwwroot/js/dashboard.js, Program.cs.

## Nhiệm vụ

Viết docs/tech-design/TDD-adb-app-status-reboot-api.md — hoàn tất theo Definition of Done + xuất DOCX.

## Đã làm

Đọc PLAN-MASTER + step file + CODE-GRAPH + 9 file source làm reference (LaunchAppEndpoints, DeviceConnectionEndpoints, ApiKeyEndpointFilter, ApiRequestLoggingEndpointFilter, ApiRequestLogConstants, IAdbService, AdbService, Index.cshtml, dashboard.js, Program.cs).

Viết TDD 13 mục:

1.	Tham chiếu; 2. Goals/Non-goals; 3. Kiến trúc (mermaid); 4. API Contract 2 endpoint (response schema đầy đủ 200/400/401/404/422/500); 5. ADB command strategy (pidof + dumpsys mResumedActivity, fallback mFocusedActivity cho Android 6-7, reboot); 6. AdbService thay đổi (2 method mới + model AppStatusResult + enum AppState, KHÔNG thêm vào IAdbService); 7. Endpoint files code mẫu; 8. Program.cs 2 dòng Map; 9. Cập nhật ApiRequestLogConstants + ResolveApiName; 10. UI spec 2 nút + confirm dialog + apiHeaders() helper + window.KZ_API_KEY từ Razor; 11. Error matrix; 12. Rủi ro & mitigation; 13. Task breakdown 8 task ~7h; 14. Code Review checklist; 15. Q&A đã chốt 10 câu.

Xuất DOCX bằng scripts/md_to_docx_kztek.py --no-pdf → thành công (docs/tech-design/TDD-adb-app-status-reboot-api.docx).

## Artifact

docs/tech-design/TDD-adb-app-status-reboot-api.md

docs/tech-design/TDD-adb-app-status-reboot-api.docx

## Quyết định quan trọng

1.	Package name cho nút "Kiểm tra trạng thái app": dùng ô #txt-package HIỆN CÓ ("Gói cần theo dõi") — KHÔNG thêm modal/input riêng. Validate rỗng trước khi gọi API.

2.	`GetAppStatusAsync` + `RebootDeviceAsync` KHÔNG vào `IAdbService`: follow tiền lệ LaunchAppAsync/UninstallApkAsync — IAdbService chỉ chứa 3 method DevicePollWorker cần cho testability. Endpoint gọi trực tiếp AdbService concrete qua DI như LaunchAppEndpoints.

3.	State enum: trả về STRING Foreground/Background/NotRunning (C# enum .ToString()), KHÔNG dùng int.

4.	Reboot response: status: "RebootInitiated" + message rõ "Device will go offline shortly" — NG2 nêu ngoài scope waiting for boot.

5.	Filter chain cả 2 endpoint: OUTER ApiRequestLoggingEndpointFilter + INNER ApiKeyEndpointFilter — thống nhất với LaunchApp/AddDevice (khác GET /api/devices/{serial}/status cũ chỉ có INNER).

6.	ADB foreground detection: primary mResumedActivity (Android 8+), fallback mFocusedActivity (Android 6-7). ROM lạ miss cả 2 → BUG follow-up, KHÔNG blocker merge.

7.	Reboot UI: BẮT BUỘC confirm dialog + chọn ĐÚNG 1 thiết bị (không multi-select).

8.	API key client-side: embed window.KZ_API_KEY từ Razor IndexModel.PublicApiKey (đọc LaunchApp:ApiKey) — chấp nhận trong scope internal LAN.

9.	Cập nhật `ApiRequestLogConstants`: thêm 2 hằng ApiAppStatus + ApiRebootDevice; ResolveApiName dùng EndsWith cho route có {serial} placeholder.

## Handoff Payload — bước sau đọc phần này

Đã làm: Viết TDD hoàn chỉnh (API contract + ADB command + response mapping + UI spec + task breakdown) + xuất DOCX. Không đụng code. 9 quyết định kỹ thuật đã chốt ở mục "Quyết định quan trọng".

do_not_redo: Đừng đặt lại các câu hỏi Q1–Q10 (mục 13 TDD) — đã chốt. Đừng khảo sát lại pattern LaunchAppEndpoints — đã ghi lại đầy đủ trong §6.1/§6.2 TDD. Đừng viết lại regex package name — copy nguyên từ TDD §6.1.

watch_out:

1.	Route mới có {serial} placeholder chứa ./: — PHẢI test URL encoding phía JS (encodeURIComponent(serial)) khi serial là dạng 192.168.1.100:5555.

2.	ResolveApiName phải dùng EndsWith("/app-status") + EndsWith("/reboot") — KHÔNG dùng .Equals() vì route có placeholder.

3.	GOTCHA G008: filter đọc context.Arguments — với GET endpoint không body, TryExtractParametersJson sẽ skip đúng (do arg đầu là string route param, thuộc namespace System → filter bỏ qua). Không cần patch filter.

4.	Không thay đổi 4 file đang modified sẵn từ plan adb-reconnect: docker-compose.yml, AdbService.cs (cả 2 project), appsettings.json — KHÔNG revert, KHÔNG conflict.

5.	window.KZ_API_KEY — nếu Razor Model.PublicApiKey chưa có → phải thêm property vào IndexModel.cs (đọc từ IOptions<LaunchAppSettings>), khớp DI hiện có.

6.	Program.cs line 83 sau MapDeviceConnectionEndpoints() — thêm đúng 2 dòng MapAppStatusEndpoints() + MapRebootEndpoints() (thứ tự không quan trọng).

7.	Unit test tách MapAppStatusResult/MapRebootResult/IsForegroundInDumpsys thành public static để test không cần mock AdbService.

next_inputs:

1.	TDD file: docs/tech-design/TDD-adb-app-status-reboot-api.md — Senior Developer đọc mục 6 (endpoint code), 5 (AdbService signature), 8 (UI JS), 7 (constants + filter), 11 (task breakdown 8 task).

2.	API contract cuối: xem TDD §3.1 + §3.2 (full JSON response cho từng status code).

3.	Tên file endpoint mới: src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/AppStatusEndpoints.cs + RebootEndpoints.cs.

4.	Signature AdbService:

public async Task<AppStatusResult> GetAppStatusAsync(string serial, string packageName, CancellationToken ct = default)

public Task<AdbCommandResult> RebootDeviceAsync(string serial, CancellationToken ct = default)

public static bool IsForegroundInDumpsys(string dumpsysStdOut, string packageName)

Model AppStatusResult { bool Running; AppState State; AdbCommandResult PidofResult; AdbCommandResult? DumpsysResult }

Enum AppState { NotRunning, Background, Foreground }

5.	UI spec: TDD §8 — 2 nút mới thêm vào action panel sau nút "Xóa thiết bị đã chọn"; JS handler ~60 dòng bám vào bindEvents().

6.	Constants mới: ApiAppStatus = "AppStatus", ApiRebootDevice = "RebootDevice" trong ApiRequestLogConstants.cs; sửa ApiRequestLoggingEndpointFilter.ResolveApiName để nhận route có {serial}.

7.	Filter chain BẮT BUỘC: .AddEndpointFilter<ApiRequestLoggingEndpointFilter>() (OUTER) + .AddEndpointFilter<ApiKeyEndpointFilter>() (INNER) — TDD §3.3.

## Commit

Hash: (điền sau commit)

Đã push: (điền sau push)

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped