id: TEST-PLAN-adb-add-device-api

feature: API Kết Nối Thiết Bị theo IP và Kiểm Tra Trạng Thái Kết Nối ADB

author: QA Engineer

created: 2026-08-19

status: executed

related_tdd: docs/tech-design/TDD-adb-add-device-api.md

related_us: docs/user-stories/US-adb-add-device-api.md

# TEST PLAN — API Thêm Thiết Bị (Connect-by-IP) và Kiểm Tra Kết Nối ADB

## 1. Phạm vi

Kiểm thử 2 HTTP endpoint mới tại src/KztekAdbPublishTool.Web/Endpoints/DeviceConnectionEndpoints.cs:

1.	POST /api/devices/connect-by-ip — kết nối thiết bị WiFi ADB theo IP+port

2.	GET /api/devices/{serial}/status — kiểm tra trạng thái kết nối ADB của 1 thiết bị

Unit test tầng code: 64/64 PASS (STEP-3.1 — Senior Developer, commit 3c5541b). Không lặp lại ở đây.

Test plan này tập trung vào tầng HTTP/integration thật (chạy app thật + HTTP client).

## 2. Môi trường

| Thành phần | Giá trị |
| --- | --- |
| --- | --- |
| App | KztekAdbPublishTool.Web — dotnet run --urls http://localhost:5299 --no-build |
| Branch | docker-deploy, commit 3c5541b + 5254df7 + 84499e7 |
| API Key test | test_qa_key_4.1 (env LaunchApp__ApiKey) |
| API Key production | sup3rsecr3tap1key@ (docker-compose) — KHÔNG dùng cho test |
| ADB binary | Không có trong môi trường CI/local dev (path /opt/platform-tools/adb chỉ tồn tại trong container) |
| Thiết bị Android | Không có — NHOM B cần thiết bị thật, thực hiện tại staging/production |

## 3. Phân nhóm Test Case

### NHOM A — Verify được qua HTTP thật, không cần thiết bị

Gồm: validation input (ip rỗng/invalid, port ngoài range), xác thực x-api-key (thiếu/sai → 401), serial NotFound → 404, connect IP không tồn tại (ADB binary missing → 500, không có thiết bị → 422).

Có thể chạy tự động trong CI.

| ID | Mô tả ngắn | Endpoint | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | ------------ | --------- | ---------- |
| TC-A01 | Thiếu x-api-key → connect-by-ip | POST /api/devices/connect-by-ip | 401 |
| TC-A02 | Sai x-api-key → connect-by-ip | POST /api/devices/connect-by-ip | 401 |
| TC-A03 | ip rỗng → 400 | POST /api/devices/connect-by-ip | 400 |
| TC-A04 | ip null (không truyền) → 400 | POST /api/devices/connect-by-ip | 400 |
| TC-A05 | ip chứa ':' → 400 | POST /api/devices/connect-by-ip | 400 |
| TC-A06 | ip chứa khoảng trắng nội bộ → 400 | POST /api/devices/connect-by-ip | 400 |
| TC-A07 | port = 0 → 400 | POST /api/devices/connect-by-ip | 400 |
| TC-A08 | port = 65536 → 400 | POST /api/devices/connect-by-ip | 400 |
| TC-A09 | port = -1 → 400 | POST /api/devices/connect-by-ip | 400 |
| TC-A10 | IP hợp lệ, connect IP không tồn tại → 500/422 tùy ADB | POST /api/devices/connect-by-ip | 500 (no binary) / 422 (ADB fail) |
| TC-B01 | Thiếu x-api-key → status | GET /api/devices/{serial}/status | 401 |
| TC-B02 | Sai x-api-key → status | GET /api/devices/{serial}/status | 401 |
| TC-B03 | Serial WiFi không tồn tại trong DeviceState → 404 | GET /api/devices/{serial}/status | 404 |
| TC-B04 | Serial USB không tồn tại trong DeviceState → 404 | GET /api/devices/{serial}/status | 404 |
| TC-B05 | Serial rỗng (empty path segment) → router 404 | GET /api/devices//status | 404 (router) |
| TC-B06 | Serial = khoảng trắng URL-encoded (%20) → 400 | GET /api/devices/%20/status | 400 |
| TC-B07 | port = 1 (boundary min hợp lệ) → vượt validation, đến ADB | POST /api/devices/connect-by-ip | 500/422 (ADB layer) |
| TC-B08 | port = 65535 (boundary max hợp lệ) → vượt validation, đến ADB | POST /api/devices/connect-by-ip | 500/422 (ADB layer) |
| TC-B09 | Không truyền port → mặc định 5555, vượt validation, đến ADB | POST /api/devices/connect-by-ip | 500/422 (ADB layer) |

### NHOM B — Cần thiết bị Android thật hoặc emulator

Thực hiện tại staging trước go-live production (STEP-4.3/4.4 — DevOps).

| ID | Mô tả ngắn | Điều kiện | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | ------------ | ----------- | ---------- |
| TC-C01 | connect-by-ip thành công (SC-A1) | IP thật, thiết bị ADB WiFi on | 200 {success:true, serial:"ip:5555", ...} |
| TC-C02 | connect-by-ip với port tùy chỉnh (SC-A2) | IP thật, port ADB khác 5555 | 200 {success:true, serial:"ip:port", ...} |
| TC-C03 | status → Online sau khi connect (SC-B1) | Sau TC-C01, gọi GET status | 200 {status:"Online"} |
| TC-C04 | status → Offline khi thiết bị disconnect (SC-B2) | Sau TC-C01, rút dây/tắt ADB WiFi | 200 {status:"Offline"} |
| TC-C05 | connect idempotent (SC-A7) | Gọi connect-by-ip 2 lần cùng IP | 200 cả 2 lần ("already connected" vẫn success) |

## 4. Chiến lược Test

NHOM A: Thực thi 100% bằng HTTP thật (curl) trong CI/local. Kết quả ghi log đầy đủ request+response.

NHOM B: Thực thi thủ công tại staging (DevOps STEP-4.3) hoặc trước go-live. Ghi kết quả vào docs/devops/DEPLOY-adb-add-device-api.md.

Regression: Smoke test endpoint /api/launch-app sau khi deploy để đảm bảo route cũ không bị ảnh hưởng.

## 5. Tiêu chí Pass/Fail

| Level | Tiêu chí |
| --- | --- |
| ------- | --------- |
| PASS | Status code đúng theo TDD, body JSON đúng schema, error field đúng theo TDD |
| FAIL | Sai status code, sai error field, thiếu field bắt buộc trong response |
| BLOCK | Không chạy được app (lỗi startup), ADB binary cần thiết nhưng không có |

## 6. Giới hạn môi trường đã biết

1.	ADB binary không có trong môi trường dev/CI: adb binary (/opt/platform-tools/adb) chỉ tồn tại trong Docker container production. Mọi request hợp lệ vượt qua validation và đến tầng ADB sẽ nhận 500 AdbNotFound. Đây là hành vi ĐÚNG (code path xử lý ADB missing đã được implement và unit test cover — xem commit 3c5541b).

2.	Không có thiết bị Android thật: TC-C01–TC-C05 (NHOM B) cần thiết bị thật. Được verify gián tiếp qua 64/64 unit test PASS (mock ADB + mock DeviceState).

3.	DeviceState trong môi trường local trống: Không có DevicePollWorker cập nhật cache → mọi serial đều NotFound. Đây là điều kiện đúng cho TC-B03, TC-B04.

Tài liệu tạo bởi QA Engineer — 2026-08-19