step: 3.3

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: UX/UI Reviewer

status: done

completed_at: 2026-08-24 23:09 (re-check)

deps: ["3.2"]

# STEP 3.3 — UX/UI Reviewer: chạy app thật, chụp screenshot, đánh giá C1–C7

## Input nhận

Từ Bước 3.2 Handoff Payload — code đã được Tech Lead APPROVE, commit hash, URL ứng dụng đang chạy (local hoặc staging).

Lý do bước này BẮT BUỘC: Feature thêm 2 nút bấm mới vào dashboard UI — theo CLAUDE.md §3.5 và §4 WF-FEATURE Bước 10b, UX/UI Reviewer phải chạy app thật và đánh giá trước khi QA test.

## Nhiệm vụ

### 1. Chạy ứng dụng thật:

dotnet run hoặc docker compose up trong src/KztekAdbPublishTool.Web

Mở browser → dashboard URL

### 2. Chụp screenshot:

Màn hình dashboard hiển thị 2 nút bấm mới ("Check App Status" + "Reboot Device")

Dialog/input nhập package name (khi click "Check App Status")

Confirm dialog khi click "Reboot Device"

Kết quả hiển thị sau khi API trả về (toast/panel)

Lưu vào docs/ux-review/screenshots/ với tên rõ ràng

### 3. Đánh giá 7 tiêu chí (C1–C7):

C1 — Nhất quán thương hiệu KZTEK: màu Navy #251C53, Cam #F05922, font đúng brand?

C2 — Nhất quán UI hiện có: nút mới có cùng style/kích thước với nút hiện có trong action panel?

C3 — Rõ ràng, dễ hiểu: label nút ("Check App Status", "Reboot Device") rõ ý nghĩa với operator?

C4 — Phản hồi người dùng: có loading state khi API đang gọi? Có hiển thị kết quả rõ ràng?

C5 — Xử lý lỗi trên UI: khi API trả lỗi (400/404/500), UI có thông báo rõ không hay im lặng?

C6 — Phòng ngừa thao tác nguy hiểm: Nút "Reboot Device" có confirm dialog không? Nút có disabled khi đang xử lý?

C7 — Accessibility cơ bản: có aria-label, tab order hợp lý không?

### 4. Viết báo cáo:

docs/ux-review/UX-REVIEW-adb-app-status-reboot-api.md — đánh giá từng tiêu chí + Pass/Fail/Needs-Fix

Xuất DOCX

## Definition of Done

[ ] Chạy app thật thành công (không crash)

[ ] Screenshots chụp đủ các state (normal / dialog / result / error)

[ ] Đánh giá đủ 7 tiêu chí C1–C7 với kết luận Pass/Fail/Needs-Fix

[ ] docs/ux-review/UX-REVIEW-adb-app-status-reboot-api.md tạo xong + DOCX xuất

[ ] Nếu có Needs-Fix → mô tả rõ vấn đề để Senior Developer sửa (có thể yêu cầu quay lại 3.1)

[ ] Commit + push

[ ] Cập nhật STEP file này + PLAN-MASTER.md Bước 3.3 → ✅

## Đã làm

Chạy app thật: dotnet run → listen tại http://localhost:57946 (ASPNETCORE_URLS không truyền qua background shell — app dùng port tự chọn; verify qua curl 200 OK).

Chụp 10 screenshots qua Playwright headless Chromium (viewport 1280x900).

Test 5 kịch bản UI (a–e) bằng Playwright async: inject fake device row vào device-tbody (với data-serial đúng chuẩn getCheckedSerials()), xử lý dialog via page.on("dialog").

Đánh giá C1–C7 với kết quả: C3, C5, C6 PASS; C1, C2, C4, C7 NEEDS-FIX.

Viết docs/ux-review/UX-REVIEW-adb-app-status-reboot-api.md + xuất DOCX.

Kill app sau khi hoàn thành review.

### Re-check (2026-08-24 23:09) — verify fix commit 23838dc

Đọc git show 23838dc — xác nhận đúng scope 3 fix (Index.cshtml, dashboard.css, dashboard.js).

Chạy lại app: dotnet run --urls http://localhost:5099 (HTTP 200 OK).

Playwright Python: getComputedStyle đo màu trực tiếp từ DOM thật:

UI-001 RESOLVED: btn-check-app-status → color: rgb(37,28,83) = #251C53, borderColor: rgb(37,28,83). btn-reboot-device → color: rgb(240,89,34) = #F05922, borderColor: rgb(240,89,34).

UI-002 RESOLVED: disabled = false ở trạng thái nghỉ (đúng); code diff xác nhận disabled=true + spinner trước fetch + restore trong finally.

UI-003 RESOLVED: DOM evaluate → checkIconAriaHidden = "true", rebootIconAriaHidden = "true".

Chụp 4 screenshots mới vào docs/ux-review/screenshots/2026-08-24/app-status-reboot-fixed-*.png.

Cập nhật report: thêm section "Re-check sau fix", đổi kết quả tổng quan → PASS.

Kill app sau khi xong.

## Artifact

docs/ux-review/UX-REVIEW-adb-app-status-reboot-api.md

docs/ux-review/UX-REVIEW-adb-app-status-reboot-api.docx

docs/ux-review/screenshots/app-status-reboot-dashboard-default.png

docs/ux-review/screenshots/app-status-reboot-buttons-visible.png

docs/ux-review/screenshots/app-status-reboot-confirm-cancel-no-toast.png

docs/ux-review/screenshots/app-status-reboot-scenario-e-result.png

(+ 6 screenshots phụ trợ)

## Quyết định quan trọng

Kết luận: NEEDS-FIX (không có blocker — 3 issue tổng cộng: 1 Medium + 2 Low).

C6 PASS: confirm dialog reboot hoạt động đúng, cancel không gửi request, OK gửi request và hiển thị toast lỗi.

UI-001 (Medium): btn-outline-primary + btn-outline-warning dùng Bootstrap default colors, không match KZTEK brand palette. Có tiền lệ btn-outline-danger từ trước nhưng brand alignment vẫn nên được cải thiện.

UI-002 (Low): không có disabled/loading state khi API đang chạy — risk double-click.

UI-003 (Low): aria-hidden="true" thiếu trên <i> icons — gap toàn codebase, không phải regression feature này.

## Handoff Payload — bước sau đọc phần này

Đã làm: UX review C1–C7 done, app chạy OK, 5/5 kịch bản test pass, report + DOCX created. Re-check sau fix commit 23838dc: UI-001/002/003 RESOLVED, kết luận tổng quan PASS.

do_not_redo: KHÔNG chạy lại UX review. KHÔNG test lại confirm dialog (đã verified). KHÔNG re-audit code review (STEP-3.2 đã APPROVE). KHÔNG verify lại brand color hay aria-hidden — đã đo bằng computed style thật.

watch_out:

1.	UI-001/002/003 đã RESOLVED — QA không cần test lại các issue UI này.

2.	Không có thiết bị Android thật kết nối — QA Engineer cần device thật để verify kịch bản API trả Foreground/Background state và reboot thực sự.

3.	App port: dùng dotnet run --urls http://localhost:5099 để tránh port random.

4.	appsettings.json có LaunchApp:ApiKey = "123456a@" — dùng header x-api-key: 123456a@ khi test API manual.

next_inputs:

Kết luận UXR: PASS — UX sign-off hoàn tất, QA có thể tiến hành STEP-4.1.

URL: http://localhost:5099 (dùng dotnet run --urls http://localhost:5099).

Report UX: docs/ux-review/UX-REVIEW-adb-app-status-reboot-api.md — phần "Re-check sau fix" cho đầy đủ context.

API endpoints cần test: GET /api/devices/{serial}/app-status?package={pkg} và POST /api/devices/{serial}/reboot.

Kịch bản đã cover (UX, không cần repeat): (a)(b)(c)(d)(e) như trên.

Kịch bản cần QA test với device thật: trạng thái Foreground, Background, NotRunning; reboot thực và device tự online lại; 401 khi sai API key; 404 khi serial không tồn tại; 400 khi package rỗng.

## Commit

Hash vòng đầu: fb279b9

Re-check commit: (sẽ cập nhật sau commit)

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped